Scholen en huisvesting

Deel 3 : Bijlagen

Datum : 7 juni 2005

Rapportnummer	:	003	Tekstgedeelte	:	29 pagina’s

Versie	:	1	Aantal bijlagen	:	5

Status	: 	Definitief

Opgesteld door	:	J.E. Mulder	Paraaf opsteller	:

Telefoonnummer	:	06-24737142

Faxnummer	:	030-6347403

Internet	:	www.bbn.nl

Inhoudsopgave Bijlagen:

Bijlage 1: Beschrijving onderdelen bbn bouwadviseurs	3

Bijlage 2: Programma van Eisen in het onderwijs	5

Bijlage 3: Financiële consequenties en verdere beschrijving toe te passen materialen	17

Bijlage 4: Samenstelling en taken organisatiestructuren	26

Bijlage 5: Gespreksverslagen	30

# Bijlage 1: Beschrijving onderdelen bbn bouwadviseurs

Huisvestingsadvies

Nieuwe inzichten in de vormgeving van processen en een snelle groei hebben tot gevolg dat veel organisaties niet meer in hun oorspronkelijke huisvesting passen. BBN adviseert bij de afweging tussen opnieuw inrichten, uitbreiden, kopen, huren of zelf ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe behuizing voorbereid is op de toekomstige ontwikkelingen van de betreffende organisatie. Nadat de fundamentele beslissingen genomen zijn, ondersteunt BBN bij het vervolgtraject: de inrichting van de nieuwe behuizing en eventueel het verhuisproces.

Projectmanagement

De projectmanagers van BBN worden ingezet als ‘spelverdelers’ van het bouwproces. De projectmanager stuurt en coördineert de werkzaamheden van alle betrokken adviseurs en uitvoerende partijen. Bij projectmanagement draait het vooral om het programma van eisen, de begroting van de stichtingskosten, de organisatiestructuur en de planning. Ook de communicatie over de bouwplannen behoort tot de werkzaamheden van de projectmanager.

Gebiedsontwikkeling

De adviesgroep gebiedsontwikkeling levert in eerste instantie de financiële kennis en expertise voor de plantontwikkeling en realisatie van nieuwbouw en herstructureringslocaties. Deze adviezen zijn gericht op gemeenten, private partijen en samenwerkingsverbanden tussen de overheid en de markt.  Door de veelal abstracte materie te concretiseren en de langdurige realisatietermijnen op te splitsen in heldere tussenfase en resultaten maakt BBN de financiële consequenties van keuzes in de ruimtelijke ordening zichtbaar. Hiernaast kan dankzij de financiële kennis de adviseur het totale management van gebiedsontwikkeling verzorgen.

Bouwkostenmanagement

Voor de financiële sturing van bouwprojecten heeft BBN de methodiek van de gefaseerde gebudgetteerde planontwikkeling ontwikkeld. Daarmee steunt elke fase van het bouwproject op een gezond financieel budget en zijn de kwaliteitseisen van de opdrachtgever realiseerbaar.

Een tweede zwaartepunt ligt bij het uitvoeren van financiële haalbaarheidsstudies voor bouwprojecten. bbn kan daarbij meerdere opties onderzoeken en doorrekenen, zodat duidelijk een beeld komt van het beste product in een bepaalde prijsklasse is.

Vastgoedmanagement

De adviesgroep vastgoedmanagement verzorgt het financieel, commercieel en technisch beheer van winkelcentra, kantoorgebouwen en woningen in opdracht van beleggers, eigenaren / gebruikers en overheidsinstellingen. Binnen deze adviesgroep worden ook specifieke financiële bestuurlijke, technische en administratieve deskundigheid aan opdrachtgevers geboden.

Industriële huisvesting en logistiek advies

De inzet van deze adviesgroep is een gebouw ontwikkelen of zodanig renoveren dat het bij het productieproces van de opdrachtgever past en voldoende flexibel is om ook in de toekomst functioneel te zijn. Logistiek advies vormt hierbij de basis voor een nieuwe inrichting van magazijnen, productiehallen en kantoren. In het voortraject van de nieuwbouw adviseert BBN over schadeloosstelling, onteigening en algemene bedrijfsverplaatsing modellen, integratie en optimalisatie van locaties.

# Bijlage 2: Programma van Eisen in het onderwijs

In dit gedeelte, behorende bij hoofdstuk 4: Opbouw PVE,  wordt een duidelijke indruk gegeven van de in het PvE aanwezige onderdelen bij onderwijs en de bijbehorende projectprocedure.

Randvoorwaarden

| Van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving | Door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gestelde onderwijskundige richtlijnen en eisen Plaatselijke en regionale richtlijnen en gegevens (gemeentelijk onderwijsbeleid, de school in regionaal verband, samenwerking of competitie met andere scholen in de regio) Geldig bestemmingsplan Specifieke juridische en planologische procedures Bouwbesluit en verordeningen van de bouwverordeningen (onder andere Brandweer) Grondverwerving en –overdracht Eventuele noodzakelijke ontheffingen Erfdienstbaarheden Wet op bescherming van stads- en dorpsgezicht Wet op Monumentenzorg Wet op geluidshinder Wet op arbeidsomstandigheden Termijnen, waar binnen door instanties te vereisen procedures plaatsvinden Tijdstippen inzake het aflopen of het van kracht worden van beschikkingen, bepalingen, bouwvoorschriften en verordeningen. |
| --- | --- |

| Technische aspecten | Bodemgesteldheid Bodemverontreiniging Milieu Wijze van bouwrijp maken Rioleringsstelsel Nutsvoorzieningen Groenvoorzieningen Bouwplaatsinrichting Afwikkeling bouwverkeer Aanwezigheid obstakels Noodzakelijk sloopwerk |
| --- | --- |
| Financiële aspecten | De financiële aspecten betreffen voorwaarden die niet door de opdrachtgever maar door de overheid en bepaalde instellingen of organisaties worden gesteld met betrekking tot: subsidies financieringsregelingen kostensystemen budgettaire grenzen Deze voorwaarden kunnen voorkomen in de in 2.1.1. aangegeven wetgeving en regelgeving |

Karakteristiek van te huisvesten doelgroep(en)

De (bedrijfskundige) organisatie van een school is nauw verweven met de onderwijskundige grondslagen Ze moeten in samenhang worden gezien.

Toekomstverwachtingen, naar aanleiding van ontwikkelingen op lange termijn (10 tot 15 jaar), met het oog op o.a. uitbreiding of inkrimping, maar ook verandering van bestemming van het gebouw, hebben betrekking op 2.2.1 t/m 2.2.4.

| Prognoses, voedingsgebied | Afbakening van het voedingsgebied van de school (buurt, wijk, gemeente, regio, landelijk) Relatie tot andere scholen binnen het voedingsgebied (eigen en andere denominatie, instroom van andere scholen, doorstroming naar vervolgonderwijs) Leerlingenprognose op een termijn van bv. 5, 10 en 15 jaar Resultaten van de toetsing van a, b en c bij inspectie, gemeente en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen |
| --- | --- |
| Onderwijskundige grondslagen | De onderwijskundige visie van de school, dat wil zeggen methodiek Het schoolwerkplan De didactische aanpak van werkmethoden Resultaten van de toetsing van a, b en c aan het onderwijsbeleid van de overheid Vertaling van a, b, c en d naar activiteiten met indicatie van de gewenste groepsgrootte. |
| Schoolorganisatie | Structuur en stijl van de schoolleiding Functie van het schoolteam, overleg en besluitvorming met onderwijsgevenden en niet onderwijsgevenden Overleg met en inspraak van leerlingen, ouders, externe organisaties, buurt- en/of wijkbewoners Vakkengroepen, categorale eenheden, sociale eenheden voor de leerlingen Het functioneren van schooldecanen, mentoren en studiebegeleiders |
| Bezetting en activiteiten | Aantal leerlingen en docenten, in samenhang met de soorten activiteiten Administratief, technisch en huishoudelijk personeel Onderwijsactiviteiten- en relatieschema’s, rekening houdend met schoolrooster, dagindeling, groepsgrootte per activiteit en met eventueel te gebruiken leer- en hulpmiddelen |

Eisen aan het object

| Locatie | Aspecten van de omgeving Bereikbaarheid (landelijk, regionaal) Bereikbaarheid (plaatselijk), waaronder verkeersroutes, relaties, veiligheid, uitzicht Inpassing in stedenbouwkundige en/of landschappelijke structuur Voorzieningen (winkels, restaurants) Woonmogelijkheden (met het oog op het huisvesten van docentyen en personeel) Overlast van de omgeving (lawaai door verkeer, vliegveld of industrie, luchtverontreiniging, windhinder, hinder van inkijk) Consequenties voor de omgeving (verkeersdrukte, belemmeringen van uitzicht, hinder van inkijk) Openbaarheid, contact met de omgeving Belendende percelen Aspecten van het terrein Beschikbare grootte (afmetingen) Toegankelijkheid en loopafstanden Bewegwijzering Identiteit, sfeer Bescherming, afsluiting Veiligheid Beveiliging (o.a. criminaliteitspreventie), bewaking Aansluitingsmogelijkheden (gas, water, elektriciteit, riolering, telefoon, stadsverwarming, centrale antenne, kabeltelevisie) Uitbreidingsmogelijkheden, flexibiliteit Niet te bebouwen terreinoppervlakte (bepaling volgens NEN 2580) Indeling: bebouwd en onbebouwd, verharde en onverharde speelgelegenheid, spelmateriaal, spelmateriaal, bergingen en groenvoorzieningen inclusief schooltuintjes Groottebepaling aan de hand van de noodzakelijke en/of wenselijke functies Parkeercapaciteit voor auto’s en fietsen |
| --- | --- |

| Gebouw of gebouwen als geheel | Hieronder worden de aspecten alleen van het gebouw of de gebouwen als geheel genoemd. Voor de ruimten afzonderlijk en in onderlinge relatie zie 1.3.3. Bezettingsgraad (per eenheid) Oriëntatie (zon, wind, omgevende bebouwing) Te bebouwen terreinoppervlakte (bepaling volgens NEN 2580) Te realiseren vloeroppervlakten (bepaling volgens NEN 2580) Na te streven nuttige oppervlakte, verkeersoppervlakte en installatieoppervlakte ( de som van deze drie vloeroppervlakten is gelijk aan de netto-vloeroppervlakte) Bouwvolume aantal bouwlagen en wenselijke vertrekhoogte Wenselijkheid inzake de vormgevingsaspecten, kleur en structuur van de gevels, hoofdopzet en indeelbaarheid van de school (in een gebouw of in verschillende gebouwen) Vervangbaarheid, verplaatsbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden, aanpasbaarheid, amoveerbaarheid Toegankelijkheid (o.a. met het oog op gehandicapten) Bewegwijzering Duidelijkheid (toegangen, intern verkeer) Transport (mensen en goederen) en loopafstanden Vuilafvoer Algemeen te vereisen veiligheid (tegen brand, inbraak, vandalisme, enz.), gezondheid, comfort en doelmatigheid Algemene bouwfysische aspecten (o.a. daglichttoetreding) Vloerbelasting en horizontale krachten Energieverbruik Systemen van binnenklimaatbeheersing Communicatiesystemen Technisch onderhoud Schoonmaakonderhoud Duurzaamheid en levensduur van het gebouw of de gebouwen Toekomstige gebruikwaarde Bouwmethode (inclusief type of soort draagconstructie) en systeem van maatafstemming (onder andere moduul) Bouwmaterialen ( bijv. mate van mens- en milieuvriendelijkheid, alsmede onderhoud) |
| --- | --- |
| Ruimtedelen | Hieronder wordt de soort ruimten in categorieën onderscheiden en worden de hierop, voor zover van toepassing, betrekking hebbende aspecten genoemd. Soort ruimten Algemene onderwijsruimte De voor alle leerlingen te gebruiken verblijfsruimte waarvoor geen specifieke installaties en inrichting nodig zijn. De bestemmingen zijn o.a.: theorieles (deel van het) vakonderwijs zelfwerkzaamheid documentatie Specifieke onderwijsruimte De voor alle leerlingen te gebruiken verblijfsruimte die in een specifieke vakgerichte inrichting of installaties vergt. De bestemmingen zijn o.a.: gymnastiek natuurwetenschap Stafruimte Directieruimte en personeelsvertrekken Ruimte voor ondersteunend personeel en externe adviseurs Ruimte voor begeleiders en diensten Utilitaire en overige ruimte Ingangen Garderobes Portiersloge Wachtruimte, ontmoetingsruimte Horizontale verkeersruimte, zoals gangen Verticale verkeersruimte, zoals liftruimte en trappenhuizen Bibliotheek en archiefruimte Ruimte voor administratie en postbehandeling Ruimte voor reproductie Magazijn, opslagruimte, bergruimte Kantine of restaurant Uitgiftebuffet Keuken en ruimte voor afwas, opslag, linnen en servies EHBO-ruimte Toiletruimte (inclusief voor gehandicapten) Werkruimte voor installaties Rijwielberging Aspecten Bezettingsgraad (aantal personen per ruimte) Ligging in het gebouw, toegankelijkheid, bereikbaarheid, ontsluiting, groepering, onderlinge relaties (relatieschema’s), uitzicht en relaties met buiten Wat moet in de ruimten gebeuren, wie en hoeveel er bezig zullen zijn, werkomstandigheden, multifunctionaliteit, privacy, aantal benodigde leerlingwerkplekken of andere groottebepalende elementen, aan- en afvoer van goederen en middelen, leerlingenverkeer Flexibiliteit (mogelijkheid tot vergroten of verkleinen, veranderen van functiebestemming, functionele relatie tot aangrenzende ruimte of circulatieruimte) Inrichtingsmogelijkheden en plaats van benodigde aansluitingen voor installatie van aan- en afvoer, alsmede communicatievoorzieningen Nodige vloeroppervlakte (eventueel aan de hand van een schematische indeling) Afmetingen (vrije hoogte, minimale breedte en/of lengte), alsmede toegangsbreedte en hoogte Verdeling van voorzieningen, zoals werkkasten, bergingen, toiletten Daglichttoetreding en kunstverlichting Binnenklimaat (vochtigheid, temperatuur en ventilatie) Bevoorrading Vuilafvoer Afsluitbaarheid Aan te geven effect van: Afwerking vloeren en wanden (kleur en structuur) Aankleding (losse inrichting) Raamopstelling Materiaalkeuze Stroom en aansluitingen Voorzieningen voor noodverlichting, oproep van personen, radio, televisie, intercom, telefoon, brandmelding en –bestrijding, alarm, computerterminal, tekstverwerking Te verwachten vloerbelasting Kans op ontstaan van hinderlijk(e) geluid, hitte, vocht, warmtelast of stank, chemische aantasting, mechanische beschadiging |

Projectprocedure

Om dit proces goed te laten verlopen is het van belang dat er een duidelijke procedure gevolgd wordt. Deze procedure kan opgedeeld worden in twee delen: Identificatie en de omschrijving.

Identificatie van het project:

In deze fase van het project moeten de volgende gegevens vermeld worden:

- Code en naam van het project

- Gebouwtype en bestemming

- Vestigingsplaats en situering van het object

- Hoofdmotieven van het project

- Omvang van het object uitgedrukt in aan het gebruik gerelateerde eenheden (aantal leerlingen en klassen, op korte en lange termijn)

- Hoofdafmetingen en/of bouwvolume

- Totaal maximale investeringskosten (met peildatum)

- Wijze van financiering

- Opgave van toelaatbare exploitatiekosten en/of te verwachten exploitatierendement

- Stadium en/of fase waarin hetproject zich bevindt

- Vermelding van de opgestelde documenten betreffende het Programma van Eisen en de projectprocedure, met bijbehorende datum en status

- Namen en adressen van participanten

- In geval van bestaand(e) gebouw(en), namen van in het verleden betrokken:

- ontwerper(s)

- constructeur(s)

- uitvoerend bouwbedrijf

- installateur(s)

- datum van oplevering

Bij de namen en adressen van de participanten kunnen de overige gegevens worden gevoegd, zoals:

- functies en hoedanigheden

- telefoon- en faxnummers

- nummers van giro- en bankrekeningen

Taakomschrijving, procesbeschrijving en tijdplanning

Bij het toepassen van de omschrijvingen en de planning is het verstandig om het verband tussen de taken van de participanten (inclusief opdrachtgever), de verschillende activiteiten en documenten met betrekking tot het overlegproces en de tijdplanning overzichtelijk, bijv. in matrixvorm, aan te geven en bij te houden.

Dit kan gebeuren per fase in het bouwproces.

De te hanteren fasen kunnen zijn:

- Initiatief

- Haalbaarheidsstudie

- Projectdefinitie

- Structuurontwerp

- Voorlopig ontwerp

- Definitief ontwerp

- Bestek

- Prijsvorming

- Werkvoorbereiding

- Uitvoering

- Oplevering

De fasering eindigt na de oplevering met de aanvraag tot in gebruikneming van het gebouw of de gebouwen, inbegrepen het eventuele bijbehorende terrein.

De belangrijkste stappen worden hieronder beschreven

| Stap | Activiteit, beslissing of document | door |
| --- | --- | --- |
| 1 | Initiatief | Bestuur (gemeente- of schoolbestuur) |
| 2 | Overleg met en/of (binnen) de gemeente | Gemeentediensten |
| 3 | Urgentie – prognoses | Inspectie, ministerie |
| 4 | Locatiebepaling | Gemeente, ministerie |
| 5 | Programma van eisen en kostenindicatie | Adviseur PvE, schoolteam, buurt- en wijkbewoners, inspectie, ministerie |
| 6 | Keuze ontwerper (of bouwbedrijf) | Opdrachtgever |
| 7 | Voorlopig ontwerp | Ontwerper, adviseur PvE, schoolteam, buurt- en wijkbewoners, inspectie |
| 8 | Gedetailleerd PvE, ruimteboek met alle eisen t.a.v. functie, klimaat, inrichting en afwerking | Adviseur PvE, ontwerper in consultatie met andere specialisten en met gebruikers |

| 9 | Toetsing van het ontwerp aan PvE en bouwvoorschriften | Ontwerper, adviseur PvE, inspectie, ministerie |
| --- | --- | --- |
| 10 | Bouwvergunning | Ontwerper, gemeente |
| 11 | Definitief ontwerp | Ontwerper |
| 12 | Selectie van aannemer | Ontwerper, bestuur |
| 13 | Directievoering | Ontwerper |
| 14 | Oplevering | Opdrachtgever |

Het is verstandig om bij de registratie van de in het Programma van Eisen aangebrachte wijzigingen aan te geven:

- het onderdeel of aspect waarop de wijziging betrekking heeft

- datum, waarop de wijziging is vastgelegd

- participanten die bij het overleg zijn betrokken

- consequenties van de wijziging o.a. met betrekking tot de vervulling van de randvoorwaarden, tijdplanning, investeringskosten, exploitatiekosten en honoraria

- eventueel te nemen maatregelen naar aanleiding van de wijziging

# Bijlage 3: Financiële consequenties en verdere beschrijving toe te passen materialen

Vergelijking van een vaste binnenwand met een verplaatsbare binnenwand

Beide types wanden worden ook wel aangeduid als systeemwanden of  scheidingswanden en worden samengesteld uit de volgende basismaterialen:

- lichte metaalprofielen (die voor stevigheid zorgen)

- gipskartonplaten

- minerale steenwol

- wandafwerkingsmateriaal

- deuren en andere voorzieningen

Toepassing:

Vaste binnenwanden worden zowel in de utiliteitsbouw als in de woningbouw meestal als dichte wand toegepast. Veelal daar waar men er zeker van is dat aanpassingen achteraf niet nodig zijn.

Verplaatsbare binnenwanden worden bijna uitsluitend in de utiliteitsbouw en in scholen toegepast. Veelal daar waar men de mogelijkheid wil hebben de wanden gedeeltelijk in dubbel glas uit te voeren of later eventuele aanpassingen te kunnen doen.

Beide wandtypes hebben het voordeel t.o.v. traditioneel metselwerk dat ze lichter zijn, dus een lagere vloerbelasting.

Vergelijking van de eigenschappen:

| Een vaste binnenwand wordt meestal aangebracht als de ruwbouw klaar is. Op de afgewerkte betonvloer en tegen de vaste bovenconstructie worden metalen U-profielen geschroefd. Hiertussen worden metalen stijlen geplaatst. Aan weerszijden hiervan worden gipskartonplaten vastgeschroefd. De ruimte hiertussen wordt gedeeltelijk gevuld met steenwol. De naden tussen de gipskartonplaten (hart op hart 1200 mm) worden met gaasband afgeplakt en met gipsmortel gladgespachteld. Hierna wordt het wandoppervlak met vinyl bekleed of gespoten. Deuren worden meestal met houten kozijnen vast in de wand opgenomen, evenals glasruiten. Vervolgens wordt het hout geschilderd. Een vaste binnenwand wordt van begin tot eind ambachtelijk in het werk aangebracht. De wand oogt niet alleen als een stenen muur, maar is er ook mee te vergelijken. Net zo min als een muur is een vaste binnenwand ook niet verplaatsbaar of veranderbaar. Verwijderen gaat helaas gepaard met stof, afval en overlast en heeft vaak tot gevolg dat er een sleuf in het plafond ontstaat en mogelijk ook in de vloerbedekking. Hergebruik van materiaal is niet mogelijk. Systeemplafonds worden tussen de wanden in elk vertrek afzonderlijk aangebracht evenals de vloerbedekking. Vanwege het schilderwerk is dit type wand niet onderhoudsvrij | Een verplaatsbare binnenwand bestaat in principe uit dezelfde basismaterialen als die voor een vaste binnenwand. Omdat deze wand echter volledig fabrieksmatig geproduceerd wordt, kan deze in het laatste stadium van de bouw gemonteerd worden. Dit kan op de vloerbedekking en onder tegen het systeemplafond. Boven het systeemplafond kunnen panelen worden aangebracht ten behoeve van de geluiddemping. De definitieve beslissing met betrekking tot de ruimte-indeling kan dus nog lang uitgesteld worden, terwijl de montagetijd kort is. Vloer- en plafondregels, alsmede deur- en raamkozijnen worden prefab gemaakt van blank geanodiseerd of in kleur gemoffelde aluminium profielen. De fabrieksmatig met vinyl beklede gipskartonplaten worden middels smalle afdeklijsten onzichtbaar vastgezet. Deurunits, glaspanelen en dichte panelen, kunnen te allen tijde verplaatst, verwijderd, toegevoegd of verwisseld worden. Zo kan het wandmateriaal optimaal worden hergebruikt en kunnen ruimte-indelingen ook later gemakkelijk aangepast worden aan veranderde omstandigheden. Sommige wijzigingen kunnen zelfs nog doorgevoerd worden terwijl de vrachtauto al voor de deur staat. Na de montage is er geen enkele nabewerking nodig en de wand is 100% onderhoudsvrij. Omdat verplaatsbare binnenwanden fabrieksmatig worden geproduceerd zijn er met weinig moeite en minder kosten veel variaties met glas, afwerking, kleuren en inbouw van kasten e.d. mogelijk. In plaats van gipskartonplaten kunnen ook gemelamineerde spaanplaten worden toegepast. |
| --- | --- |
| Basis voor prijsbepaling: Vaste binnenwanden De prijs die een wandensteller offreert voor een vaste wandenproject is meestal niet de eindprijs. De werkelijke eindprijs is wat versluierd, omdat de kosten van diverse nabewerkingen er naderhand nog bijkomen zoals schilder- en glaswerk, wandafwerking e.d. Deze kosten worden vaak niet in directe relatie met de wandkosten zichtbaar, omdat deze in de totale post schilder- en glaswerk opgenomen zijn. Ook het in de afzonderlijke ruimtes aanbrengen van systeemplafonds en vloerbedekking in plaats van het in één keer in de oorspronkelijke ruimte werkt kostenverhogend. | Basis voor prijsbepaling Verplaatsbare binnenwanden De opdracht voor een project verplaatsbare binnenwanden kan b.v. middels een turnkeyproject via een aannemer en/of de projectontwikkelaar lopen. Deze brengen voor het coördinatiewerk uiteraard kosten in rekening. Vaak wordt een opdracht voor het leveren en monteren van verplaatsbare binnenwanden rechtstreeks aan de wandenleverancier gegeven. B.v. in het geval er bij de oplevering van het gebouw nog geen huurders bekend zijn of de definitieve indeling van de ruimtes nog niet is vastgesteld. Ook opdrachten voor latere wijzigingen worden meestal rechtstreeks gegeven. Hierbij zijn de contactlijnen kort, hetgeen resulteert in een snelle en efficiënte manier van werken. |

Berekening traditioneel lokaal

| Traditioneel Lokaal 7.5m 18m 7.5m 30m |
| --- |
| Kosten vaste binnenwand, dik 100 mm De richtprijs van een compleet afgewerkte wand met plinten en steenwolvulling = € 32,90 per m² . Totaalprijs voor 260 m² wand € 8.554,- Behangklaar afsmeren € 798,- Bekleden met Durafort vinyl € 3.653,- 15 Hardhouten deurunits breed 1200 mm, bestaande uit: - stompe HPL volspaandeur afmeting 930x2115 mm - kwaliteitsslot en krukgarnituur - gelaagd glaspaneel op deurhoogte € 4.120,- Schilderwerk deurunit € 635,- Meerkosten in verband met plafondmontage in elk afzonderlijk vertrek in plaats van in de gehele ruimte aan één stuk á € 1,50 per m² vloeroppervlak € 390,- Totaalprijs voor 260 m² wand inclusief 8 deurunits met gelaagd glazenzijlichten € 18.150,- De prijs van een volledig afgewerkte vaste binnenwand inclusief 8 hardhouten deurunits met gelaagd glazen zijlichten bedraagt per m² € 69,81 | Kosten verplaatsbare binnenwand, dik 100 mm De richtprijs van een compleet afgewerkte wand met steenwolvulling en bekleed met Durafort vinyl = € 61,02 per m². Totaalprijs voor 260 m² wand € 15.865,- 8 Aluminium deurunits breed 1200 mm, bestaande uit: - stompe HPL volspaandeur afmeting 930x2115 mm - kwaliteitsslot- en krukgarnituur - gelaagd glaspaneel op deurhoogte € 3.182,- Totaalprijs voor 260 m² wand inclusief 8 deurunits met gelaagd glazenzijlichten en geluiddempend materiaal € 19.047,- De prijs van een volledig afgewerkte verplaatsbare binnenwand inclusief 8 aluminium deurunits met gelaagd glazen zijlichten bedraagt per m² € 73,25 |

Prijsvergelijkingen op basis van dezelfde gegevens als voorgaand met als extra: 8 glaspanelen:

| Prijs 260 m² vaste binnenwand, 100 mm € 13.005,- - 8 Deurunits breed 1200 mm, compleet afgewerkt € 4.774,- - 8 Hardhouten glaspanelen, breed 1200 mm en hoog 1100 mm compleet afgewerkt € 2.740,- - Meerkosten in verband met plafondop- deling in afzonderlijke ruimte € 390,- Totaal € 20.909,- De prijs van 260 m² volledig afgewerkte vaste binnenwand inclusief 8 hardhouten deurunits met gelaagd glazen zijlichten en 8 hardhouten glaspanelen bedraagt per m² € 80,42 | Prijs 260 m² verplaatsbare binnenwand dik 100 € 15.865,- - 8 Aluminium deurunits breed 1200 mm, compleet afgewerkt € 3.182,- - 8 Glaspanelen breed 1200 mm en hoog 1100 mm compleet afgewerkt € 1.311,- Totaal € 20.358,- De prijs van 260 m² volledig afgewerkte binnenwand inclusief 8 aluminium deurunits met gelaagd glazen zijlichten, 8 glaspanelen en geluiddempend materiaal bedraagt per m² € 78,30 |
| --- | --- |

Berekening Studielandschap

| Studielandschap 7.5m 18m 7.5m 30m |
| --- |
| Kosten vaste binnenwand, dik 100 mm De richtprijs van een compleet afgewerkte wand met plinten en steenwolvulling = € 32,90 per m² Totaalprijs voor 170 m² wand € 5.593,- Behangklaar afsmeren € 798,- Bekleden met Durafort vinyl € 2.422,- 2 Hardhouten deurunits breed 1200 mm, bestaande uit: - stompe HPL volspaandeur afmeting 930x2115 mm - kwaliteitsslot en krukgarnituur - gelaagd glaspaneel op deurhoogte € 1.030,- Schilderwerk deurunits € 159,- Meerkosten in verband met plafondmontage in elk afzonderlijk vertrek in plaats van in de gehele ruimte aan één stuk á € 1,50 per m² vloeroppervlak € 255,- Totaalprijs voor 170 m² wand inclusief 2 deurunits met gelaagd glazenzijlichten € 10.257,- De prijs van een volledig afgewerkte vaste binnenwand inclusief 2 hardhouten deurunits met gelaagd glazen zijlichten bedraagt per m² € 60,34 | Kosten verplaatsbare binnenwand, dik 100 mm De richtprijs van een compleet afgewerkte wand met steenwolvulling en bekleed met Durafort vinyl = € 61,02 per m². Totaalprijs voor 170 m² wand € 10.373,- 2 Aluminium deurunits breed 1200 mm, bestaande uit: - stompe HPL volspaandeur afmeting 930x2115 mm - kwaliteitsslot- en krukgarnituur - gelaagd glaspaneel op deurhoogte € 796,- Totaalprijs voor 170 m² wand inclusief 2 deurunits met gelaagd glazenzijlichten € 11.169,- De prijs van een volledig afgewerkte verplaatsbare binnenwand inclusief 2 aluminium deurunits met gelaagd glazen zijlichten bedraagt per m² € 65,70 |

Prijsvergelijkingen op basis van dezelfde gegevens als hiervoor met als extra: 2 glaspanelen:

| Prijs 170 m² vaste binnenwand, 100 mm € 8.813,- - 2 Deurunits breed 1200 mm, compleet afgewerkt € 1.194,- - 2 Hardhouten glaspanelen, breed 1200 mm en hoog 1100 mm compleet afgewerkt € 685,- - Meerkosten in verband met plafondop- deling in afzonderlijke ruimtes € 255,- Totaal € 10..947,- De prijs van 170 m² volledig afgewerkte vaste binnenwand inclusief 2 hardhouten deurunits met gelaagd glazen zijlichten en 2 hardhouten glaspanelen bedraagt per m² € 64,39 | Prijs 170 m² verplaatsbare binnenwand dik 100 € 10.373,- - 2 Aluminium deurunits breed 1200 mm, compleet afgewerkt € 796,- - 2 Glaspanelen breed 1200 mm en hoog 1100 mm compleet afgewerkt € 328,- Totaal € 11.497,- De prijs van 170 m² volledig afgewerkte binnenwand inclusief 2 aluminium deurunits met gelaagd glazen zijlichten, 2 glaspanelen en geluiddempend materiaal bedraagt per m² € 67,63 |
| --- | --- |

Berekening Herindeling (vaste wand)

| verbouw |
| --- |
| Kosten vaste binnenwand, dik 100 mm Sloopkosten €12,50 per m² 260 m2 vaste binnenwand €3.250,- | Kosten vaste binnenwand, dik 100 mm De prijs van 170 m² volledig afgewerkte binnenwand inclusief 8 aluminium deurunits met gelaagd glazen zijlichten, 2 glaspanelen en geluiddempend materiaal bedraagt € 11.497,- |

Totale kosten verplaatsen wanden

Kosten vaste binnenwand, dik 100 mm Bouwkosten De prijs van 260 m² volledig afgewerkte vaste binnenwand inclusief 8 hardhouten deurunits met gelaagd glazen zijlichten en 8 hardhouten glaspanelen €18.150,- Sloopkosten (260 m²) € 3.250,- Plaatsen wanden (170 m²) €11.497,- Totale kosten €32.897,- De prijs van 170 m² volledig afgewerkte vaste binnenwand inclusief 2 hardhouten deurunits met gelaagd glazen zijlichten en 2 hardhouten glaspanelen inclusief sloop en plaatsing bedraagt per m² € 193,51

Berekening Herindeling (systeemwand)

| verbouw |
| --- |
| Kosten verplaatsbare binnenwand, dik 100 mm 260 m² verplaatsbare binnenwand dik 100 Demonteren systeemwand 260 m² = 26 uur € 910,- | Kosten verplaatsbare binnenwand, dik 100 mm 170 m² verplaatsbare binnenwand dik 100 Plaatsen systeemwand 170 m² = 51 uur €1.785,- |

Totale kosten verplaatsen wanden

Kosten verplaatsbare binnenwand, dik 100 mm Totaalprijs voor 260 m² wand inclusief 8 deurunits met gelaagd glazenzijlichten en geluiddempend materiaal € 19.047,- Demonteren systeemwand 260 m² € 910,- Plaatsen systeemwand 170 m² € 1.785,- Totaalkosten € 21.742,- De prijs van 170 m² volledig afgewerkte binnenwand inclusief 8 aluminium deurunits met gelaagd glazen zijlichten, 2 glaspanelen en geluiddempend materiaal inclusief demontage en herplaatsing bedraagt per m² € 127,89

# Bijlage 4: Samenstelling en taken organisatiestructuren

Samenstelling diverse organen

De samenstelling van de diverse organen is de volgende:

Stuurgroep en Bestuur

De taken van het Bestuur zijn voor dit project:

Het bekrachtigen van besluiten die door de projectgroep genomen zijn.

De stuurgroep heeft het mandaat, met af en toe terugkoppeling naar het bestuur.

Binnen het bestuur is een stuurgroep aangesteld die specifiek dit project aanstuurt; de stuurgroep bestaat uit:

- rector

- plv rector

- penningmeester

- bestuurslid

- Programmamanager (adviseur)

- Interne Projectleider (adviseur)

Het Bestuur zal bijeen komen ten tijde van de beslismomenten.

De stuurgroep komt regelmatig bijeen (ca. 6-8 weken).

Projectgroep

De taken van de projectgroep bestaan onder andere uit:

- het sturen van de ontwikkeling van het ontwerp op de aspecten tijd, budget en kwaliteit;

- het voorbereiden van beslissingen die door het Bestuur/de Stuurgroep bekrachtigd moeten worden;

- het regelmatig rapporteren over de voortgang van het proces.

De projectgroep bestaat uit:

- Hoofd Technische Dienst

- projectleider school

- projectmanager (voorzitter)

- architect ad hoc.

- 1-2 docenten/ afdelingsleiders

- 1-2 studenten (bv. uit leerlingenraad)

De projectgroep zal circa éénmaal per 2-4 weken bijeenkomen.

Werkgroepen en inspraakcommissies

De taak van de werkgroepen en inspraakcommissies bestaat uit:

- het vertegenwoordigen van de belangen van de diverse schoolclusters en

- schoolafdelingen;

- het functioneren als communicatiemiddel naar de leerkrachten;

- het beoordelen van en adviseren over de functionele aspecten van het ontwerp;

- het beoordelen van en adviseren over de technische aspecten van het ontwerp.

De volgende werkgroepen en inspraakcommissies kunnen gevormd worden door:

- Werkgroep kunst, bestaande uit:

vertegenwoordigers school (4 personen)

- Werkgroep data/telecommunicatie, bestaande uit:

hoofd ICT

hoofd facilitaire zaken

id

- Werkgroep facilitaire zaken, bestaande uit:

hoofd facilitaire zaken

hoofd financiën en beheer

conciërge

- Inspraakgroep school, bestaande uit:

twee vertegenwoordigers per schoolcluster – in totaal 4 clusters

Er zal per ontwerpfase (VO en DO) circa 3 maal vergaderd worden.

Ontwerpgroep

De taken van de ontwerpgroep bestaan onder andere uit:

- het ontwikkelen van het ontwerp;

- het voorbereiden van beslissingen die door de projectgroep genomen moeten worden;

- het regelmatig rapporteren over de voortgang van het proces.

De ontwerpgroep bestaat uit:

- de architect;

- de constructeur;

- de installatie adviseur;

- adviseur akoestiek(bouwfysica) ad hoc;

- de bouwkosten adviseur;

- de projectmanager;

- de projectleider van de school ad hoc.

De frequentie van bijeenkomsten met de ontwerpende partijen zal circa twee à drie-wekelijks zijn.

Projectmanagement

De taken van het projectmanagement bestaan in hoofdzaak uit:

- de sturing geven aan het totale – en ontwerpproces;

- het adviseren inzake de te nemen beslissingen;

- het op de hoogte stellen van de projectgroep.

Het projectmanagement wordt uitgevoerd door de projectleider van BBN. Het projectmanagement zal zijn taken gedurende de gehele ontwerp- en realisatiefase uitoefenen. Dit is wel afhankelijk van het afgesloten contract.

Projectleider school

- De taken van de projectleider school bestaan in hoofdzaak uit:

- de sturing geven aan het interne proces bij de schoolorganisatie m.b.t. zaken in relatie

- tot het nieuwbouw project;

- het adviseren inzake de te nemen beslissingen;

- het op de hoogte stellen van de projectgroep.

Het projectleiderschap wordt uitgevoerd door de directeur van de nieuwbouw. De projectleider zal zijn taken gedurende de gehele ontwerp- en realisatiefase uitoefenen.

# Bijlage 5: Gespreksverslagen

Toegevoegde gespreksverslagen:

- Dhr. A. Bril

Landstede College, Zwolle

- Dhr. G. Adriaanse

Hogeschool van Utrecht, Utrecht

- Dhr. P. Vierhout

Deltion College, Zwolle

- Dhr. W. van der Nat

Anna van Rijn College, Nieuwegein