| Afstudeerder: | Mike Maassen | Docentbegeleider: | Dhr. H. Beerlage |
| --- | --- | --- | --- |
| Studentnummer: | 1532841 | Bedrijfsbegeleider: | Dhr. H. Oosterhof |
| Opleiding: | Systeembeheer Duaal | Versie: | 2.10 |
| Opleidingsinstituut: | Hogeschool Utrecht | Status: | Definitief |
| Geheimhouding: | N.V.T. | Datum: | 13-8-2010 |

# Documentbeheer

## Configuratiebeheer

| Versie | Status | Datum | Auteur | Aangebrachte wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Concept | 01-05-10 | Michael Maassen | Opzet van het document |
| 1.2 | Concept | 14-06-10 | Michael Maassen | Aanpassing van het document na aanvraag van uitstel |
| 1.3 | Concept | 26-06-10 | Michael Maassen | Aanpassingen gedaan |
| 1.4 | Concept | 01-08-10 | Karin Maassen | Lezen + spelfouten + begrijpend lezen |
| 1.5 | Concept | 01-08-10 | Wim Maassen | Lezen + spelfouten + begrijpend lezen |
| 1.6 | Concept | 01-08-10 | Yvonne Maassen | Lezen + spelfouten + begrijpend lezen |
| 1.7 | Concept | 06-08-10 | H. Beerlage | Lezen + begrijpend lezen |
| 1.8 | Concept | 09-08-10 | Mike Maassen | Aanpassingen gedaan na aanbevelingen Lezers |
| 1.9 | Concept | 10-08-10 | Wim Maassen | Lezen + spelfouten |
| 2.0 | Definitief | 11-08-10 | Michael Maassen | Aanpassingen gedaan na tips en aanmerkingen |
| 2.1 | Definitief | 13-08-10 | Michael Maassen | Aanpassingen gedaan na tips en aanmerkingen |

## Distributielijst

| Versie | Datum | Namen |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 01-05-10 | Mike Maassen |
| 1.2 | 14-06-10 | Mike Maassen |
| 1.3 | 26-06-10 | Mike Maassen |
| 1.4 | 01-08-10 | Karin Maassen |
| 1.5 | 01-08-10 | Wim Maassen |
| 1.6 | 01-08-10 | Yvonne Maassen |
| 1.7 | 06-08-10 | H. Beerlage |
| 1.8 | 09-08-10 | Mike Maassen |
| 1.9 | 10-08-10 | Wim Maassen |
| 2.0 | 11-08-10 | Mike Maassen |
| 2.1 | 13-08-10 | Michael Maassen |

# I	Voorwoord

Het document dat u voor u heeft is mijn afstudeer scriptie. Deze scriptie heb ik geschreven naar aanleiding van de vraag van GMT Services te Amersfoort, om een voorstel te schrijven voor een nieuwe hosting omgeving. Met hierin opgenomen Virtualisatie en flexibele en schaalbare omgevingen. Deze scriptie is de afronding van mijn opleiding ‘Hbo-informatica: systeembeheer Duaal welke ik volg aan de Hogeschool Utrecht.

Het leek mij een grote uitdaging om deze vraag te gaan gebruiken als onderwerp voor mijn afstuderen. Hosting, virtualisatie en flexibiliteit zijn uitdagende onderwerpen binnen het ICT vakgebied deze dagen. Vooral hosting en virtualisatie zijn twee vakgebieden die mij erg aanspreken.

Ik wil dit voorwoord verder ook gebruiken om alle medewerkers van GMT services te bedanken voor hun hulp, advies en begrip.

In het bijzonder wil ik graag Henk Oosterhof bedanken, hij is Project Manager bij GMT services. Ik wil hem graag bedanken voor zijn hulp, inzet, en de vele overleg momenten die mijn scriptie gemaakt heeft tot wat deze nu is.

Tot slot wil ik ook Harry Beerlage bedanken voor zijn inzet en goede feedback waarmee ik deze scriptie heb kunnen afronden.

Ik hoop dat het lezen van mijn scriptie u veel plezier en kennis oplevert over het vakgebied hosting.

Met vriendelijk groet,

Mike Maassen
Amersfoort, augustus 2010

# II	Managementsamenvatting

Het doel van de onderzoeken en de daar uit voortkomende resultaten en conclusies is het opstellen van een verbetervoorstel voor de verouderde hostingomgeving van GMT Services. Door het laten maken van een goed en onderbouwd voorstel voor de nieuwe omgeving is het voor GMT services mogelijk om op pragmatische wijze een professionaliseringsslag door te voeren op haar hosting omgeving.

GMT services heeft de laatste jaren een trend zien ontstaan waarin klanten hun automatisering deels of soms geheel uitbesteden aan hun IT partner. Vooral als het gaat om complete uitbesteding willen bedrijven hun eigen IT apparatuur niet meer op eigen locatie houden maar dit laten plaatsen in een zogeheten datacenters.

Ook heeft GMT services ondervonden dat de huidige hosting omgeving niet meer tegemoet komt aan de huidige wensen en eisen. Te vaak haken klanten af van het hosting contract om dat de omgeving te zwaar verouderd was.

Gekeken is naar de verschillende niveau´s; strategisch, tactisch en operationeel. Na het uitvoeren van de strategische en tactische onderzoeken. Aan de hand van onderzoeken is gebleken dat de meest geschikte datacenter partner XS4All is. Het nieuwe datacenter is gevestigd in Amsterdam. In overleg met GMT is er gekozen voor tier A hardware producten grotendeels bestaand uit de grote merken zoals HP, 3COM en QNAP. Deze keuze is gemaakt vanwege de goede ervaringen die GMT heeft met deze hardware fabrikanten en de prijs afspraken die er gemaakt zijn. In overleg met de heer Oosterhof is er bepaald welke eisen en wensen er gesteld worden aan de ICT-voorzieningen. De belangrijkste eisen zijn, beschikbaarheid van diensten en services.

Er zijn twee vormen van hosting opgenomen in het voorstel; Colocation en outsourcing. De focus ligt vooral op de tweede variant “outsourcing”. Deze variant is de meest uitgebreide variant die GMT wil gaan aanbieden.

De investeringen die gedaan zullen moeten worden om dit te realiseren zullen er als volgt uit zien.

Eenmalig:

| Wat | Investering |
| --- | --- |
| Colocatie | € 10.372,22 |
| Outsourcing “Autmotisering On Demand” | € 65.013,20 |
| Totaal | € 75.385,42 |

Maandelijks:

| Wat | Investering |
| --- | --- |
| Colocatie | € 1250 |
| Outsourcing “Autmotisering On Demand” | € 1187,50 |
|  | € 2437,50 |

Bij de vraag “wat gaat het opleveren?” is hieronder een overzicht gegeven van de winstmarges en de kosten voor de afnemers. Hoe deze bepaald zijn is terug te vinden in H8 en H5.

Colocatie

Afschrijving en de daarop gebaseerde winstmarge:

| Item | Indicator |
| --- | --- |
| Afschrijvingsperiode | Gesteld op 36 maanden i.v.m. hardwareleeftijd |
| Winstmarge | Gesteld op 35% |
| Extra opties winstmarge | 12% |

Voor een overzicht van  de kosten voor de afnemer  van Collocatiepakketten en extra opties, zie paragraaf 8.1.2.

Outsourcing

Afschrijving en de daarop gebaseerde winstmarge

| Item | Indicator |
| --- | --- |
| Afschrijvingsperiode | Gesteld op 36 maanden i.v.m. hardwareleeftijd |
| Winstmarge | Gesteld op 25% |
| Extra optie winstmarge | 12% |

Voor een overzicht van  de kosten voor de afnemer  van outsourcing pakketten en extra opties, zie paragraaf 8.2.2.

Door het verwezenlijken van dit voorstel is het voor GMT Services een uitgelezen kans om blijvend met de laatste en nieuwe technologieën te kunnen werken. Er kan met dit model een stroom aan  nieuwe klanten aangetrokken worden en huidige klanten kunnen voorzien in toekomstige eisen en wensen.

De blauwdrukken en overige belangrijke zaken en informatie zal worden uitgewerkt voor de verdediging bij de afstudeercommissie om verdere onderbouwing te geven voor de overige bevindingen die in de scriptie zijn verwerkt.

Inhoudsopgave

Documentbeheer	2

Configuratiebeheer	2

Distributielijst	2

I	Voorwoord	2

II	Managementsamenvatting	2

1.	Inleiding	2

1.1 	Initiaties	2

1.2 	Voor onderzoeken:	2

1.3 	Communicatie:	2

2	Bedrijfsprofiel	2

3	Probleembeschrijving	2

3.1 	Doelstellingen	2

3.2 	Resultaten en eindproducten	2

3.2.1 	Strategisch niveau	2

3.2.2 	Tactisch niveau	2

3.2.3 	Operationeel niveau	2

3.3 	Kwaliteit	2

3.3.2 	Acceptatiecriteria	2

3.4 	Scope	2

3.5 	Communicatieplan	2

3.6 	Randvoorwaarden	2

3.7 	Beperkingen	2

3.8 	Relaties met andere projecten	2

4	Methodologiën	2

4.1 	Interviews	2

4.2 	Prince2	2

4.2.1.	Geschiedenis Prince2	2

4.2.2 	Belangrijke kenmerken van Prince2	2

4.2.3	Prince2-processen	2

4.3 	UML-diagrammen	2

4.4 	Hulpmiddelen	2

4.4.1 	Gecertificeerd personeel	2

4.4.2	MoSCoW-methode	2

5	Onderzoeksresultaten blauwdruk hostingconcept en financiële indicatie	2

5.1 	Schematische voorstelling van het concept	2

5.1.1 	Colocation	2

5.1.2 	Outsourcing “Automatisering on Demand”	2

5.2 	Productkeuzemogelijkheden	2

5.2.1 	Hostingpartner	2

5.2.2 	Hardware	2

5.2.3 	Software	2

5.3 	Financiële indicatie van het hostingconcept	2

5.3.1 	Hostingpartner	2

5.3.2 	Financiële investeringsindicatie van hostingconcept 1 – Colocatie	2

5.3.3 	Totale financiële investering van de Colocatie	2

5.3.4 	Financiële investeringsindicatie van hostingconcept 1 – Outsourcing	2

5.4 	Verwacht tijdspad van start tot oplevering	2

6 	Onderzoeksresultaten en keuzemogelijkheden van de veiligheid en  beveiliging	2

6.0.1 Optie 1: VPN SSL Tunnel (LAN-to-LAN)	2

6.0.2 	Optie 2: remote werken via het Web	2

6.2 	Uitwerking van de veiligheid en beveiliging binnen de hostingomgeving	2

6.2.1 	Virusscanner	2

6.2.2 	Updates en patches	2

6.2.3	Encryptie/dataversleuteling	2

7 	Onderzoeksresultaten en keuze voor type datamanagement	2

7.1 	Wat wordt er opgeslagen?	2

7.2	Hoe wordt het opgeslagen?	2

7.3 	Waar wordt het opgeslagen?	2

7.4 	Wie heeft waar toegang en hoe wordt dit geregeld?	2

7.5 	Back-up- en restoreoplossing en procedures, dit per contractvorm	2

7.6 	Korte beschrijving van de toekomstige acties ten aanzien van archivering van data	2

8	Onderzoeksresultaten contractvormen voor de hosting	2

8.1 	Financiële opbouw van de contractvormen - Colocatie	2

8.1.1 	Kosten voor GMT en afnemer - Colocatie	2

8.1.2 	Kosten voor de afnemer – Colocatie-pakketten en extra opties	2

8.2 	Financiële opbouw van de contractvormen - outsourcing	2

8.2.1 Kosten voor GMT en afnemer - outsourcing	2

8.2.2 Kosten voor de afnemer – outsourcingpakketten en extra opties	2

8.3 	Hoe verhoudt de fysieke opzet van de oplossing zich tegenover de aangeboden SLA’s?	2

Er is een nieuwe SLA opgezet voor de hosting in overleg met de Project Manager.	2

8.4 	Wat zijn de juridische aspecten?	2

8.5 	Wat zijn de ontbindende voorwaarden?	2

11.6 	Looptijden van de contracten	2

9 	Overzicht van hosted-/hostingproducten	2

9 .1 	Wat zijn de standaardconfiguraties?	2

9.1.1 Standaardconfiguratie Colocatie	2

9.1.2 Extra te verkrijgen opties Colocatie	2

9.1.3 Standaardconfiguratie outsourcing “Automatisering on Demand”	2

10 	Oplevering van de gedetailleerde blauwdrukken	2

11	Operationeel	2

12 	 Conclusie	2

12.1 	Aanbevelingen	2

13 	Bronvermeldingen	2

14	Verklarende afkortingenlijst	2

# 1.	Inleiding

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt in hoog tempo voor zowel bedrijven als particulieren steeds belangrijker. ICT is steeds vaker een ondersteunend onderdeel van het primaire proces binnen bedrijven. Bedrijven willen de informatie en data altijd beschikbaar hebben. En het liefst op meerdere manieren. Aangezien ICT steeds vaker een grote ondersteunende rol heeft in het primaire proces, word veel geld geïnvesteerd in de ICT. Het is niet alleen het onderhouden van werkstations en wat server. Het heeft veel meer voeten in de aarde dan waar bedrijven vaak in eerste instatie hadden gedacht. In de loop van de tijd stijgen ICT kosten, denk aan onderhoud, verbruik, aanschaf. Steeds meet bedrijven om ICT of delen ervan bij meedere partijen onder te brengen.

Vooral bij grote ondernemingen word er vanaf een bepaald moment gekeken hoe ze hun ICT en data  veilig kunnen stellen en zelf niet meer de zorg hoeven te dragen over de hardware, software, data en de back-up daarvan. Dit is dan ook vaak het moment waarop er bij GMT de vraag word gesteld “doet GMT ook aan hosting/outsourcing?”

Het afgelopen jaar is dan ook gebleken dat GMT wel het antwoord “Ja” kon geven maar helaas vaak afgeketst werd op de verouderde omgeving.

Voor GMT services is het daarom van belang dat er een voorstel wordt gemaakt voor een nieuwe hosting omgeving, om zo te kunnen gaan voldoen aan de wensen en eisen die klanten hier aan stellen.

Door het laten maken van een goed en onderbouwd voorstel voor de nieuwe omgeving is het voor GMT services mogelijk om op pragmatische wijze een professionaliseringsslag door te voeren op haar hosting omgeving. Gekeken is naar de verschillende niveau´s; strategisch, tactisch en operationeel. Deze niveaus vormen de hoofdlijn in mijn scriptie.

Voorafgaand aan het voorstel is zijn er een aantal initiaties en vooronderzoeken gedaan. Het is aan te raden deze bij de scriptie te houden tijdens het lezen.

## 1.1 	Initiaties

Bijlage 1 – Project Initiation Document

## 1.2 	Voor onderzoeken:

Bijlage 2 - Onderzoek SAN-NAS

Bijlage 13 - Wat is hosting

## 1.3 	Communicatie:

Bijlage 9 - Communicatie

# 2	Bedrijfsprofiel

Ik ben werkzaam bij GMT Services. GMT Services is een business unit en onderdeel van de GMT Holding (zie organogram). GMT ontwikkelt van origine software voor de logistieke, afval- en zorgsector. GMT Services is ontstaan uit de behoefte om logistieke informatiesystemen te installeren bij klanten van GMT.

Wij leveren de volgende diensten:

- Advies

- Beheer

- Installatie en configuratie

GMT Services is verantwoordelijk voor  de inkoop van alle hard- en software voor de business units van GMT.

Positie binnen het bedrijf

In december 2008 ben ik begonnen bij GMT Services. Ik ben hier werkzaam als Technical System Engineer en ben verantwoordelijk voor het aanpassen van informatiesystemen naar de behoefte en eisen van de klanten van GMT. Ook ben ik verantwoordelijk voor het interne beheer bij GMT en voor het uitvoeren van projecten.

Op dit moment vallen er meerdere klanten onder mijn beheer, waarvan ik bij een aantal ook de rol van Technisch Consultant vervul. Hier adviseer en ondersteun ik de klanten bij de verbetering en optimalisering van hun infrastructuren en systeemconfiguraties.

De configuraties die onder dit beheer vallen beperken zich niet alleen tot Microsoft, maar ook Unix, Linux en Progress behoren hiertoe.

# 3	Probleembeschrijving

Het project is zoals hierboven genaamd “Automatisering On Demand. GMT Services heeft de laatste jaren een trend zien onstaand waarin bedrijf/klanten hun automatisering deels of soms geheel uitbesteden aan hun IT partner. Vooral als het gaat om complete uitbesteding willen bedrijven hun eigen it apparatuur niet meer op eigen locatie houden maar dit laten plaatsen in een zogeheten datacenters.

Zowel voor mij als voor GMT is het van belang om op de hoogte te blijven van alle vernieuwingen en ontwikkelingen op gebeid van ICT. GMT Heeft daarom gevraagd aan mij of ik een afstudeer project wil starten met daarin een verbeter advies voor hun hosting omgeving. Met hierin opgenomen Virtualisatie en flexibele en schaalbare omgevingen.

Deze vernieuwing is nodig om te voorkomen dat we geen klanten meer aantrekken op de verouderde omgeving en zo dus klandizie mis lopen.

## 3.1 	Doelstellingen

Na afronding van dit project  moet GMT een compleet advies hebben liggen voor hun nieuwe hosting omgeving zowel functioneel als technisch. Ook zal er een test omgeving moeten staat waarop het e.e.a. getest kan worden. Deze omgeving mag ook gebruik worden voor de presentatie aan het einde van de scriptie.

## 3.2 	Resultaten en eindproducten

Om het project in goed banen te leiden volgens het PRINCE-2 model. Is het project opgedeeld in verschillende niveaus. Elk niveau heeft zijn eigen deel producten en eind producten. Hieronder is een overzicht gegeven van de eindproducten per niveau

### 3.2.1 	Strategisch niveau

- Schrijven PID.

- Blauwdruk van hosting concept, daarin moeten de volgende punten aan bod komen:

  - Schematische voorstelling van het concept.

  - Financiële indicatie van het hosting concept.

  - Verwacht tijdspad van start tot oplevering.

  - Product keuzemogelijkheden.

  - Hoe om te gaan met tijdzones, bijvoorbeeld klanten uit de USA of Australië

- Onderzoeksresultaten en keuzemogelijkheden van de veiligheid en beveiliging:

  - Oplevering van onderzoeksresultaten en uitwerking van minimaal twee opties waaruit gekozen kan worden voor de verbindingen van buiten af.

  - Oplevering van de onderzoeksresultaten en uitwerking van de veiligheid en beveiliging binnen de hosting omgeving.

- Onderzoeksresultaten en keuze voor type datamanagement:

  - Wat gaat er opgeslagen worden.

  - Waar gaat het opgeslagen worden.

  - Hoe gaat het opgeslagen worden.

  - Backup en restore oplossing en procedures, dit per contractvorm.

  - Korte beschrijving van de toekomstige acties t.a.v. archivering van data.

  - Korte beschrijving van de toekomstige modellen en contractvormen t.a.v. capaciteitcontracten bijv. XX€ per gigabyte of terabyte.

### 3.2.2 	Tactisch niveau

- Contractvormen voor de hosting:

  - Financiële opbouw van de contractvormen.

  - Hoe verhoudt de fysieke opzet van de oplossing tegen de aangeboden SLA’s.

  - Wat zijn de juridische aspecten.

  - Wat zijn de ontbindende voorwaarden.

  - Looptijden van de contracten.

- Overzicht van hosted/hosting producten:

  - Wat zijn de standaard configuraties.

  - Wat zijn de te verkrijgen extra opties per contractvorm.

  - Schematische weergaven van  de hosting oplossing.

### 3.2.3 	Operationeel niveau

- Oplevering van een gedetailleerde blauwdruk.

- Oplevering van detail opzet hoe de hosting opgezet zal worden per contractvorm en aangeboden producten

- Oplevering van een test en acceptatie omgeving op de hostingomgeving van GMT

## 3.3 	Kwaliteit

Er is een lijst opgesteld van kwaliteitscriteria tijdens de opzet van dit prject. De volgende kwaliteitscriteria zijn van belang voor een goed eind resultaat.

- De Probleem stelling is duidelijk

- De eisen van GMT worden goed in kaart gebracht

- Er worde duidelijke blauwdrukken opgeleverd aan de dhr. H. Oosterhof voor goedkeuring

- Er worden duidelijk Kosten overzichten opgezet.

- Er worden duidelijk hardware overzichten opgezet

- Er worden duidelijk Software overzichten opgezet

- De keuze voor de huisleveranciers / huismerken moeten in acht genomen worden

### 3.3.2 	Acceptatiecriteria

- De blauwdrukken worden voorzien van duidelijk tekeningen wanneer vereist. Ook zullen deze tekstueel goed onderbouwd zijn. De blauwdrukken zullen goed gekeurd worden door Dhr. H. Oosterhof alvorens er verder gegaan kan worden met de volgende fases in het project.

- De financiële indicaties worden doorgesproken met Dhr.H. Oosterhof en de Dhr.P. Hoekzema. Op aanvraag van deze twee heren kunnen er dan aanpassingen en verduidelijking worden gemaakt in de overzichten. Als deze overzicht zijn goed gekeurd mag het project vervolgd worden.

- De oplevering van het concept automatisering on demand zal moeten worden voorzien van de volgende items.

  - Duidelijk Visio tekening

  - Duidelijk onderbouwing van tekeningen

  - Duidelijk kosten overzichten

  - Verschillende contracten en aspecten hiervan.

- Er zal een test en acceptatie rapport worden opgeleverd van e test omgeving.

## 3.4 	Scope

In dit project word een compleet advies aangedragen voor de opzet van de nieuwe hosting omgeving van GMT Services. Dit zal zowel technisch als functioneel zijn. Dit project zal gevolgen hebben voor de financiële investeringen en winst van GMT services. Er zullen producten aan het portfolio toegevoegd gaan worden die maandelijkse inkomsten gaan generen.

Om de prioriteiten van dit project goed in kaart te brengen zal er gebruik gemaakt gaan worden van de zogeheten  MoSCoW. Deze methode gaat uit van een viertal punten die gebruik worden al prioriteitsindicatoren.

- Must have (gegarandeerd opgeleverd)

- Should have (Noodzakelijk, maar een tijdelijke oplossing is acceptabel)

- Could have (Duidelijke toegevoegde waarde, maar niet noodzakelijk)

- won’t have now (Er wordt rekening mee gehouden dat dit later toegevoegd kan worden)

Op de volgende pagina is een overzicht gemaakt van de MoSCow per niviea.

|  | Must Have | Should Have | Could Have | Won’t Have |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategisch niveau |  |  |  |  |
| Blauwdruk van hosting concept, daarin moeten de volgende punten aan bod komen: |  |  |  |  |
| Schematische voorstelling van het concept. | X |  |  |  |
| Financiële indicatie van het hosting concept. | X |  |  |  |
| Verwacht tijdspad van start tot oplevering. | X |  |  |  |
| Product keuzemogelijkheden. | X |  |  |  |
| Hoe om te gaan met tijdzones, bijvoorbeeld klanten uit de USA of Australië |  |  | X |  |
| Onderzoeksresultaten en keuzemogelijkheden van de veiligheid en beveiliging: |  |  |  |  |
| Oplevering van onderzoeksresultaten en uitwerking van minimaal twee opties waaruit gekozen kan worden voor de verbindingen van buiten af. | X |  |  |  |
| Oplevering van de onderzoeksresultaten en uitwerking van de veiligheid en beveiliging binnen de hosting omgeving. | X |  |  |  |
| Onderzoeksresultaten en keuze voor type datamanagement: |  |  |  |  |
| Wat gaat er opgeslagen worden. | X |  |  |  |
| Waar gaat het opgeslagen worden. | X |  |  |  |
| Hoe gaat het opgeslagen worden. | X |  |  |  |
| Backup en restore oplossing en procedures, dit per contractvorm. | X |  |  |  |
| Korte beschrijving van de toekomstige acties t.a.v. archivering van data. | X |  |  |  |
| Korte beschrijving van de toekomstige modellen en contractvormen t.a.v. capaciteitcontracten bijv. XX€ per gigabyte of terabyte. |  |  | X |  |
| Onderzoeksresultaten van keuzen voor Opensource of Microsoft: |  |  |  |  |
| Prijs/kwaliteitsverhouding en onderhoud voor desktops. |  |  | X |  |
| Prijs/kwaliteitsverhouding en onderhoud voor Servers. Opensource of Microsoft. |  |  | X |  |
| Tactisch niveau |  |  |  |  |
| Contractvormen voor de hosting: |  |  |  |  |
| Financiële opbouw van de contractvormen. | X |  |  |  |
| Hoe verhoudt de fysieke opzet van de oplossing tegen de aangeboden SLA’s. |  | X |  |  |
| Wat zijn de juridische aspecten. | X |  |  |  |
| Wat zijn de ontbindende voorwaarden. | X |  |  |  |
| Looptijden van de contracten. | X |  |  |  |
|  | Must Have | Should Have | Could Have | Won’t Have |
| Overzicht van hosted/hosting producten: |  |  |  |  |
| Wat zijn de standaard configuraties. | X |  |  |  |
| Wat zijn de te verkrijgen extra opties per contractvorm. |  | X |  |  |
| Schematische weergaven van de hosting oplossing. | X |  |  |  |
| Operationeel niveau |  |  |  |  |
| Oplevering van een gedetailleerde blauwdruk. | X |  |  |  |
| Oplevering van detail opzet hoe de hosting opgezet zal worden per contractvorm en aangeboden producten | X |  |  |  |
| Oplevering van een test en acceptatie omgeving op de hostingomgeving van GMT | X |  |  |  |

## 3.5 	Communicatieplan

Om dat er tijdens dit project meerdere partijen zijn die de vorderingen en verloop van het project willen monitoren word er een communicatie plant opgezet. Er zal in dit plen gebruik gemaakt gaanworden van de volgende communicatie mogelijkheden

- Telefonisch contact

- E-mail Contact

- Afspraken op locatie

- Of in IT termen ook wel ouderwets genaamd: Traditionele post door de brieven bus.

Het inleveren van deze scriptie zal op locatie worden gedaan in Utrecht bij de Hoge School utrecht.

Op de volgende pagina is een communicatieplan weergegeven.

| Wat | Door wie | Voor wie | Hoe | Frequentie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voortgangs overleg GMT | Mike Maasen Henk Oosterhof | Mike Maassen | Op locatie / Telefoon | 1 keer in de 2 weken |
| Voortgangs overleg HU | Mike Maasen Harry Beerlage | Mike Maassen | Op locatie/ e-mail | Op aanvraaag |
| Afstudeer contracten | Mike Maasen Henk Oosterhof Harry Beerlage Afstudeer Administratie | Mike Maassen Harry Beerlage HU | Op locatie | Éénmalig |
| Bedrijfsbezoek | Harry Beerlage | Mike Maassen HU | Op locatie | Éénmalig |
| Tussentijdse versie/documenten opleveren | Mike Maassen | Henk Oosterhof Mike Maassen | e-mail | 1 keer in de 2 weken |
| Oplevering deelrapport Strategisch niveau | Mike Maassen | Henk Oosterhof Mike Maassen | e-mail | Aan het einde van |
| Oplevering deelrapport Tactisch niveau | Mike Maassen | Henk Oosterhof Mike Maassen | e-mail |  |
| Oplevering deelrapport Operationeel niveau | Mike Maassen | Henk Oosterhof Mike Maassen | e-mail |  |
| Tussentijdse versie/documenten opleveren | Mike Maassen | Mike Maassen Harry Beerlage HU | e-mail / op locatie |  |
| Scriptie inleveren |  |  | Op locatie |  |
| Afstudeerzitting |  |  | Op locatie |  |

## 3.6 	Randvoorwaarden

- Student, bedrijfsbegeleider en docent begeleider zijn gedurende de gehele projectperiode beschikbaar op afgesproken momenten.

- Er moet tijd beschikbaar zijn voor mij bij GMT services.

- Klanten en leveranciers mogen vrij benaderd worden.

- Medewerkers van GMT services zijn beschikbaar voor overleg of ondersteuning.

- Er is hardware beschikbaar op het moment dat er gestart word met de oplevering van de test omgeving

- De scriptie wordt 17 augustus 2010 ingeleverd op de HU in Utrecht.

## 3.7 	Beperkingen

• De operationele bezetting van dit project bestaat uit één persoong, Mike Maassen.

• De scriptie wordt uiterlijk 17 augustus 2010 ingeleverd op de HU.

• op 17 augustus 2010 moet ook het project afgerond zijn.

## 3.8 	Relaties met andere projecten

Er zijn geen relaties met ander project bekend tijdens het schijven van deze PID. Wel is Mike Maassen in dienst op basis van 36 uur bij GMT services. Er zal we rekening gehouden moeten worden dat er ook gewoon werk op de plank ligt.

# 4	Methodologiën

## 4.1 	Interviews

Voor het vergaren van informatie voor het onderwerp van mijn scriptie heb ik gebruikgemaakt van interviews. Van deze interviews zijn een aantal verslagen gemaakt. Deze zijn terug te vinden in de bijlage van de scriptie.

Ik heb een interview gehouden met de heer H. Oosterhof. Hij is de opdrachtgever en de project manager. Het tweede interview heb ik gevoerd met de heer D. Siemerink. Hij is de IT- verantwoordelijke van één van mijn klanten. De reden dat ik een interview met een klant heb gehouden heeft te maken met de vraag: “hoe kijken klanten tegen hosting aan?”. Daarnaast heb ik ook nog een aantal tussentijdse interviews/overleggen gehouden met de heer H. Oosterhof.

## 4.2 	Prince2

Prince2 (PRojects IN Controlled Environments) is een gestructureerde methode voor projectmanagement. Het is een Engelse managementmethode die ontstaan is door het samenvoegen van praktijkervaringen en best-practices.

### 4.2.1.	Geschiedenis Prince2

In 1989 is Prince op de markt gelanceerd, en in 1996 is de verbeterde versie al uitgebracht: Prince2. De Prince-methode was primair bedoeld voor IT-projecten, maar sinds de komst van Prince2 is de methode algemener toepasbaar en dus ook bruikbaar voor andere projecten in gecontroleerde omgevingen. Het is nog wel zo dat de Prince2-methode het meest gebruikt wordt voor IT-projecten.

In 1997 is Prince2 in Nederland geïntroduceerd door de organisatie Pink Elephant.

In 2002, 2005 en 2009 is deze methode voorzien van de laatste update en best-practices. De methode is inmiddels wereldwijd bekend en wordt overal toegepast.

### 4.2.2 	Belangrijke kenmerken van Prince2

De belangrijkste kenmerken van Prince2 zijn:

- Business case: de zakelijke rechtvaardiging van het project (welke voordelen heeft het project voor de organisatie? In hoeverre draagt het project bij aan de bedrijfsdoelstelling? Wegen de opbrengsten van het project op tegen de kosten ervan?).

- Product Based Planning: een planning die de oplevering van de producten (tussentijds en aan het eind) centraal stelt.

- Organisation: gedefinieerde organisatiestructuur voor het project (projectmanager, opdrachtgever, stuurgroep, enz.).

- Stages: beheersbare en controleerbare managementfasen.

Management by Exception: de stuurgroep (Project Board) komt alleen bij elkaar als dat echt nodig is.

De methode bestaat uit 8 processen, 8 componenten en 3 technieken. Het uitgangspunt van deze methode is dat beslissingsbevoegden alleen bij elkaar komen als het project buiten de vooraf gestelde limieten qua doorlooptijd of investering dreigt te gaan.

### 4.2.3	Prince2-processen

Prince2 is opgedeeld in een aantal processen. Een deel van deze processen zal ook gebruikt gaan worden tijdens het Project “Automatisering On Demand”.

De volgende processen vallen onder het Prince2- methodiek:

| Afkorting | Benaming |
| --- | --- |
| SU | Starting Up a Project |
| IP | Initiating a Project |
| DP | Directing a Project |
| PL | Planning |
| CS | Controlling a Stage |
| SB | Managing Stage Boundaries |
| MP | Managing Product Delivery |
| CP | Closing a Project |

Daarnaast vallen binnen Prince2 een drietal niveaus: het strategisch niveau, het tactisch niveau en het operationeel niveau. Deze niveaus zullen veel terugkomen binnen het project, aangezien dit opgedeeld is in deze drie niveaus.

## 4.3 	UML-diagrammen

Omdat er in de loop van het project is bepaald dat er geen applicatie integraties en installaties gedaan zullen worden, worden de UML-Diagrammen niet meer gebruikt. Deze zouden geen toegevoegde waarde meer kunnen bieden aan het geheel.

## 4.4 	Hulpmiddelen

### 4.4.1 	Gecertificeerd personeel

Tijdens het bedenken van de technische functionaliteiten heb ik op sommige momenten collega’s geraadpleegd die gecertificeerd zijn voor bijvoorbeeld Microsoft Windows, SAN en VM-Ware. Zelf ben ik ook gecertificeerd voor VM-Ware en Cisco. Het is van belang dat er betrouwbare bronnen zijn waar je op terug kunt vallen voor goede informatie en ondersteuning. Dit komt de kwaliteit en kwantiteit ten goede.

### 4.4.2	MoSCoW-methode

De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen binnen een project. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld en bepaald.

De afkorting staat voor:

- Must have this - deze eis moet in het eindresultaat terugkomen.

- Should have this if at all possible - deze eis is zeer gewenst, maar een vergelijkbare eigenschap is ook goed genoeg.

- Could have this if it does not affect anything else - deze eis mag alleen aan bod komen als er tijd genoeg is.

- Would have - deze eis zal nu niet aan bod komen maar kan in de toekomst interessant zijn.

Een project wordt als gefaald gezien wanneer niet alle Must-have-eisen in het eindproduct verwerkt zitten.

De MoSCoW-methode is terug te vinden in het Project Initiation document dat in de bijlage is bijgevoegd (H 3.4 - de Scope).

# 5	Onderzoeksresultaten blauwdruk hostingconcept en financiële indicatie

## 5.1 	Schematische voorstelling van het concept

### 5.1.1 	Colocation

De eerste variant die aan het productportfolio van GMT toegevoegd gaat worden aan de hand van de onderzoeken en het resultaat daarvan, is het hostingmodel “Colocation”.

Dit model zal de klant kunnen gaan voorzien van een goede huisvesting van hun eigen hardware. Het idee is dat de klant een standaardpakket gaat afnemen met daarin een prijs per U (unit) en daarbij een internetvoorziening. De klant blijft het beheer zelf uitvoeren. Wel kunnen er als opties back-up, verhuisservice en beheer afgenomen worden.

De bovenstaande figuur is een simpele blauwdruk zoals het hostingmodel zal moeten gaan functioneren. De klant zal een LAN-to-LAN-verbinding op moeten zetten naar de hosting waar hun eigen servers staan, zodat deze bereikt kunnen worden.

Vereisten op de klantlocatie:

- Krachtige DLS/glasverbinding.

- Firewall/router voor de LAN-to-LAN-verbinding.

- Pc’s/overige servers op locatie.

- Eigen systeembeheer / IT-afdeling.

### 5.1.2 	Outsourcing “Automatisering on Demand”

De tweede variant die aan het productportfolio van GMT toegevoegd gaat worden aan de hand van de onderzoeken en het resultaat daarvan, is een hostingvariant in de vorm van outsourcing. Het idee is om de klant voor een vast bedrag per maand resources te bieden die hij nodig heeft. Daarom ook automatisering on demand.

GMT schaft hardware aan en bouwt een volledige omgeving op die in de basis kan voorzien in een remotewerkomgeving. Denk hierbij aan terminal servers, mail exchange, databaseverwerking, Office- pakketten en internet.

Klanten kunnen tegen extra kosten/contracten eigen software laten installeren op de omgeving, of fysieke servers laten virtualiseren en opnemen in de omgeving waar zij een contract voor hebben afgesloten.

Er zullen contracten en SLA’s gedefinieerd worden tijdens de onderzoeken en uitwerkingen. Ook zullen er opzetten worden gemaakt van de financiën.

De bovenstaande figuur is een simpele blauwdruk zoals het hostingmodel zal moeten gaan functioneren.

De klant zal een LAN-to-LAN-verbinding op moeten zetten naar de hosting. Dit zal gedaan moeten worden naar de met GMT afgesproken systemen, die beschikbaar gesteld zullen worden. Hoe deze systeemopzet eruit zal komen te zien wordt nader bepaald in het project.

Vereisten op de klantlocatie:

- Krachtige DLS/glasverbinding.

- Sonicwall Firewall/router (deze moet worden aangeschaft door de klant).

- Pc’s / thin client op locatie.

- Eventueel systeembeheer contract of contract op basis van nacalculatie voor apparatuur op locatie.

## 5.2 	Productkeuzemogelijkheden

De productkeuzemogelijkheden zijn simpel en helder. Dit heeft mede te maken met de huisleveranciers van GMT en de ervaring met hardware en software.

### 5.2.1 	Hostingpartner

Als hostingpartner is XS4ALL aangesteld. Alvorens GMT de keuze heeft gemaakt om in hosting voor klanten te gaan voorzien, zijn de interne servers verplaatst naar de collocatie van XS4ALL. Deze keuze is gemaakt wegens de snelle groei in het aantal servers en het niet meer toereikend zijn van de capaciteit van de eigen serverruimte. Denk hierbij aan airco, stroomvoorzieningen, racks en ruimte in de huidige serverruimtes.

Er is een onderzoek gedaan door een collega bij GMT welke hostingpartner de goede zou zijn, ook met het oog op de toekomst voor bijvoorbeeld het hosten van klantnetwerken.

XS4ALL is hierbij als beste naar voren gekomen.

De diensten van XS4ALL opgesomd:

- Eigen, afgesloten kastgedeelte (55U rackspace) in datacenter van XS4ALL.

- 1x 100 MB/s uplink (up/down).

- Dedicated stroomvoorziening; 2 x 10 Ampere (A- en B-feed).

- 3 Terabyte dataverkeer per maand.

- Onbeperkt aantal IP-adressen (volgens RIPE-policy).

- SLA met een 99,9% gegarandeerde beschikbaarheid.

- 24/7 telefoonnummer in geval van loss of service op het XS4ALL-netwerk.

- 24x7 toegang tot het datacenter.

- Remote handswerkzaamheden, tijdens kantooruren. Standaard 15 minuten remote hands inbegrepen bij contract.

Belangrijke extra zaken waarmee XS4ALL zich onderscheidt in de lijst met mogelijke partners, en zaken die er mede voor gezorgd hebben dat er gekozen is voor XS4ALL zijn:

- Bij afname extra rack altijd 5% korting op maandbedrag bij 24 maanden.

- Bij overschrijding dataverkeer, geen naheffing extra kosten.

- Kosteloze verhuisservice middels thermopane kisten in samenwerking met klant bij minimaal 24 maanden.

- Facturatie start pas bij ingebruikname van rack.

### 5.2.2 	Hardware

Voor de hardware wordt er gebruikgemaakt van HP en Sonicwall. Dit zijn twee merken die al jaren de standaard voorzien in de hardware die GMT levert aan klanten.

De reden dat we ook bij de hosting wederom voor deze hardware gaan is simpel. De ervaring met deze hardware is uitstekend! En nog veel belangrijker dan dat is de service, deze is kortweg gewoon perfect. De hardware kan voorzien worden van onderhoudscontracten.

Ook zal er bij de keuze voor de hardware rekening worden gehouden met de schaalbaarheid. De hostingomgeving moet genoeg schaalbaar zijn om ook in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte van de klanten en GMT. Hier zal uiteraard uitbreiding in hardware en misschien ook wel software voor nodig zijn.

De basishardwareopzet van de hosting zal er als volgt uit komen te zien:

- 4x HP Procurve Switch voor LAN.

- 4x HP Procurve Switch voor Storage.

- 2x HP Procurve Switch voor Managementnetwerk.

- 3x HP Prolaint DL380G6 als VM Host.

- 1x HP SAN P4300 Starts edition.

- 2x Qnap NAS back-up device.

- 1x HP DL360G6 als management/back-up server.

### 5.2.3 	Software

Voor de softwarekeuze qua besturingssystemen zal een onderzoek gedaan worden naar de keuze voor open source of Microsoft.

Wat betreft de overige software zullen de volgende pakketten gebruikt worden:

- VM-Ware ESX server Enterprise voor deVM-Ware hosts.

- VM-Ware Vcenter Enterpise edition (is onderdeel van de suite).

- CA ARC server back-up suite voor de back-up server.

- Mcafee antivirus software voor de antivirus updates van de omgeving.

- Microsoft Windows 2008.

- Microsoft office 2007.

- Microsft Terminals / Exchange Cal’s.

## 5.3 	Financiële indicatie van het hostingconcept

Voor de financiele indicatie opgebouwd kon worden is er een voor onderzoek gedaan voor het gebruik van de type storage oplossingen. Zie Bijlage 2 - Onderzoek SAN-NAS

### 5.3.1 	Hostingpartner

In dit onderdeel zal een overzicht gegeven worden van de te verwachten algemene investeringen. Deze investeringen zijn nodig om de basis te leggen voor het hostingconcept van GMT.

Allereerst zal er een contract moeten komen met een partner die GMT kan gaan voorzien in de ruimte voor de hosting. Er is besproken met de heer H. Oosterhof dat XS4ALL de voorkeur heeft aangezien er goede ervaringen zijn, en uit eerder onderzoek van de heer Oosterhof is gebleken dat XS4ALL aan de eisen van GMT kan voldoen.

Voor het eisenpakket van GMT aan XS4all zie H9.2.1 eisen hosting partner.

Voor de offerte die ons is opgestuurd door  XS4all zie Bijlage 3 - Offerte XS4ALL hosting.

De offerte geeft de volgende kosten weer:

| Dienstverlening | Aantal | Eenmalig tarief | Maandelijks tarief |
| --- | --- | --- | --- |
| Dedicated Colocation Full Rack | 1 | € 500,- | € 1250,- |

In de offerte zijn de kosten voor 1 rack opgenomen. Voor de varianten van hosting die GMT aan gaat bieden zijn 2 racks vereist, er zal later gemotiveerd worden waarom dit zo is.

De totale basisinvesteringen en kosten voor de hosting zullen er dan als volgt uit gaan zien.

De offerte inclusief 2 racks.

| Dienstverlening | Aantal | Eenmalig tarief | Maandelijks tarief |
| --- | --- | --- | --- |
| Dedicated Colocation Full Rack Dedicated Colocation Full Rack 5% off | 1 1 | € 500,- € 0,- | € 1250,- € 1187,50 |
|  |  | Totaal | € 2437,50 p/m |

### 5.3.2 	Financiële investeringsindicatie van hostingconcept 1 – Colocatie

De hostingvariant “Colocatie” is het hostingmodel voor het afnemen van alleen een rack of een aantal u en daarbij een internetvoorziening. Ook kan hier eventueel een back-upvoorziening bij worden opgenomen in het contract. Verder zal deze contractvorm geen beheer/onderhoud omvatten aan de door de klant geplaatste systemen. De klant doet dit zelf. Wel zal er in het contract met de back-upoptie een kleine beheerfee worden gevraagd. Hier wordt dieper op ingegaan in het volgende hoofdstuk.

Nog even de opzet in het kort.

Bij dit contract krijgt een klant dus:

- Een rack met ruimte om eigen server te plaatsen, er wordt per u afgenomen.

- Internet. 10 Mb/s 1:1.

- En stroom.

Voorbeeld tekening Colocation Rack:

#### 5.3.2.1 	Financiële indicatie hardware

Deze financiële indicatie zal een overzicht geven van de investeringen die door GMT gemaakt zullen moeten worden voor alleen de “Colocatie”-contractvorm. Er zal hier nog geen overzicht worden gegeven van de afschrijvingen en de kosten en baten voor de klant en de contractvormen.

Zoals eerder aangegeven in Hoofdstuk 4.2.1 geeft XS4ALL 5% korting op het tweede rack dat afgenomen wordt zullen er geen setupkosten gerekend. Dit is een klein financieel voordeel.

De volgende hardware zal moeten worden aangeschaft:

- 1 back-up server.

- 4 switches.

- 2 Network Attached Storages.

De reden dat er gekozen wordt voor het type netwerkstorage NAS is dat er een goedkope maar snelle en betrouwbare opslag moet komen waar de back-up naartoe geschreven kan worden. Het is geen storage waar bedrijfskritische applicaties/data op komen te staan.

Wel zullen er twee QNAP’s neergezet worden die een synchronisatie van  de data doen nadat de back-up gelopen heeft. Mocht er dan een NAS-unit onverhoopt defect gaan, kan de back-up nog altijd aangroepen en weggeschreven worden naar de tweede device.

Hieronder volgen de specificaties en prijsstelling van de Qnap. De echte opgevraagde offerte zit in de bijlage genaamd Bijlage 7 - Offerte QNAP NAS.

De back-up server zal een HP DL360 G6 worden. Dit is een 1u server die weinig ruimte inneemt op de colo. Er moet zo veel mogelijk ruimte overblijven voor klantservers.

Hieronder volgen de specificaties en prijsstelling van de DL360 G6. De echte opgevraagde offerte zit in de bijlage genaamd Bijlage 4 - Offerte Server DL360.

#### 5.3.2.2 Financiële indicatie software

Het product Colocatie zoals GMT dit aan zal bieden, zal ook voorzien worden van een back-upoptie als de klant deze nodig heeft. Om deze back-upoptie te realiseren zal er niet alleen een investering gedaan moeten worden in hardware maar ook in software.

Als we gaan kijken naar de opzet zoals deze beschreven is aan het begin van hoofdstuk 6.2, is te zien dat er ook een back-up server aanwezig is. Dit is een fysieke server die gebruikt gaat worden voor de back-up.

De volgende software zal op deze server geïnstalleerd moeten worden:

- Microsoft Windows 2008 R2.

- ARC Serve 15 D2D (dit is besloten aan de hand van het onderzoek in H5).

Prijsopgave Windows 2008 nadat deze is opgevraagd bij de leverancier:

Zoals te zien is, is er een prijsopgave gedaan voor de Standaard- en Enterprise-versie. Er is op dit moment geen meerwaarde voor de Enterprise-versie, ook niet voor de toekomst. Er zal dus gekozen worden voor Windows 2008 R2 Standaard.

Prijsopgave ARC Server 15 D2D nadat deze is opgevraagd bij de leverancier:

De prijs van deze versie is eenmalig. Aangezien we reseller zijn van dit pakket, is er in overleg met onze leverancier een NFR-licentie geleverd. Deze mag door GMT onbeperkt gebruikt worden binnen de eigen omgevingen. Dit is een groot financieel voordeel aangezien GMT anders 2/3 van dit pakket per klant had moeten aanschaffen.

#### 5.3.2.3 Installatie / configuratie / beheer

De Colocatie-opzet zal ook ingericht moeten worden door één van de engineers van GMT Services. Ook hierin gaan kosten en uren zitten. De omgeving is in dit geval niet al te complex.

In overleg met de heer Oosterhof zijn er drie budgetten aangemaakt:

- System engineer - Installatie en configuratie - € 15,- per uur.

- System engineer - beheer omgeving - € 100,- per uur.

- Support (Service desk) - Voor terugzetten van back-ups - € 25,- per kwartier.

### 5.3.3 	Totale financiële investering van de Colocatie

Als we alle voorgaande genoemde bedragen bij elkaar optellen, zal de totale investering er als volgt uitzien.

Eenmalige investering:

Maandelijkse investering/vaste lasten:

### 5.3.4 	Financiële investeringsindicatie van hostingconcept 1 – Outsourcing

#### 5.3.4.1 Financiële indicatie hardware

Deze financiële indicatie zal een overzicht geven van de investeringen die door GMT gemaakt zullen moeten worden voor alleen de “outsourcing”-contractsvorm. Er zal nog geen overzicht worden gegeven van de afschrijvingen en de kosten en baten voor de klant en de contractvormen.

De volgende hardware zal moeten worden aangeschaft:

  - 5 switches.

  - 1 DMZ-switch.

  - Firewall.

  - Back-up server.

  - 2 ESX-server.

  - HP SAN.

  - Q-nap back-up storage.

  - Bekabeling.

Bijna alle hardwardkosten zijn nog bekend van het onderzoek naar de kosten voor de Colocatie. Er zijn nog twee onderdelen over: de firewall en de ESX-server. Voor deze twee apparaten is een offerte opgevraagd bij de leverancier.

In deze opstelling is er gekozen voor zowel een NAS van Q-nap als een SAN van HP. De reden dat er in deze opstelling voor beide systemen is gekozen heeft te maken met de manier van back-uppen en omdat er een high availability VM-Ware cluster opgezet gaat worden. De Q-nap kan niet voldoen aan de eisen van een VM-Ware-cluster qua snelheid en redundantie.

De reden dat er gekozen wordt voor het type netwerk storage NAS is dat er een goedkope maar snelle en betrouwbare opslag moet komen waar de back-up naartoe geschreven kan worden, net als bij de Colocatie. Ook hier is het geen storage waar bedrijfskritische applicaties/data op komen te staan.

De Q-nap’s zullen hier ook in een netwerk raid worden gezet, zodat de data op beide Q-naps het- zelfde blijven. Mocht er onverhoopt een NAS uitvallen, dan kan de andere nog altijd voorzien in de back-ups en restores.

Hieronder volgen de specificaties en prijsstelling van de HP DL380 G6. De echte opgevraagde offerte zit in de bijlage genaamd Bijlage 5 - Offerte Server DL380.

Hieronder volgen de specificaties en prijsstelling van de Sonicwall Firewall/router. De echte opgevraagde offerte zit in de bijlage genaamd Bijlage 8 - Offerte Sonicwall Firewalls.

#### 5.3.4.2 Financiële indicatie software

Het product Colocatie zoals GMT dat aan zal bieden, zal ook voorzien worden van een back-upoptie als de klant deze nodig heeft. Om deze back-upoptie te realiseren zal er niet alleen een investering gedaan moeten worden in hardware maar ook in software.

Als we gaan kijken naar de opzet zoals deze beschreven is aan het begin van hoofdstuk 6.2, is te zien dat er ook een back-upserver aanwezig is. Dit is een fysieke server die gebruikt gaat worden voor de back-up.

De volgende software zal op deze server geïnstalleerd moeten worden:

- Microsoft Windows 2008 R2 STD.

- Microsoft Windows 2008 R2 Enterprise.

- Microsoft Exchange Server 2010.

- Microsoft TS CALS.

- Microsoft Office 2010.

- Microsoft Windows/office CALS.

- ARC Serve 15 D2D (dit is besloten aan de hand van het onderzoek in H5).

- VM-Ware ESX Enterprise + Vsphere +Vcenter.

Prijsopgave Windows 2008 nadat deze is opgevraagd bij de leverancier:

Zoals te zien is, is er een prijsopgave gedaan voor de Standaard- en Enterprise-versie. Er zal voor de back-upserver een standaardversie gebruikt gaan worden. Ook zal er tweemaal een Enterprise-versie gekocht worden. De reden voor het aanschaffen van tweemaal deze versie is de volgende: de Enterprise-versie mag viermaal virtueel geïnstalleerd worden als zijnde een Windows 2008 Standaard-editie. Dit betekent dat we acht Windows 2008 Standaard-installaties kunnen doen op de virtuele omgeving voor de prijs van 6.

Prijsopgave ARC Server 15 D2D nadat deze is opgevraagd bij de leverancier:

De prijs van deze versie is eenmalig. Aangezien we reseller zijn van dit pakket is er in overleg met onze leverancier een NFR-licentie geleverd. Deze mag door GMT onbeperkt gebruikt worden binnen de eigen omgevingen.

#### 5.3.4.3 Installatie / configuratie / beheer

De Colocatie-opzet zal ook ingericht moeten worden door één van de engineers van GMT Services. Ook hierin gaan kosten en uren zitten. De omgeving is in dit geval niet al te complex.

In overleg met de heer Oosterhof zijn er drie budgetten aangemaakt:

- System engineer - Installatie en configuratie - € 15,- per uur.

- System engineer - beheeromgeving - € 100,- per uur.

- Support (Service desk)-– Voor terugzetten van back-ups - € 25,- per kwartier.

#### 5.3.5 Totale financiële investering van de outsourcing

Als we alle voorgaande genoemde bedragen bij elkaar optellen, dan zal de totale investering er als volgt uitzien.

Eenmalige investering:

Maandelijkse investering / vaste lasten:

## 5.4 	Verwacht tijdspad van start tot oplevering

Voor het verwachte tijdspad is een schattingsindicatie gemaakt in het Project Initiation Document. Zie Bijlage 1 - PID tbv Scriptie - Mike Maassen - SI5B

# 6 	Onderzoeksresultaten en keuzemogelijkheden van de veiligheid en 	beveiliging

In opdracht van GMT als opdrachtgever worden in dit hoofdstuk de oplevering van onderzoeksresultaten en de uitwerking van minimaal twee opties waaruit gekozen kan worden voor de verbindingen van buitenaf beschreven en schematisch weergegeven.

Uit gesprekken met een aantal klanten is gebleken dat klanten zo willen werken dat ze geen extra acties moeten verrichten om te kunnen werken op de pc’s die op de kantoren staan. Dit betekent dat er dus een verbinding moet komen waar alle pc’s overheen kunnen communiceren met het hosting- centrum. Na overleg met twee collega’s zijn we het erover eens geworden dat we om deze redenen gebruik zullen gaan maken van zogeheten LAN-to-LAN-verbindingen door middel van beveiligde VPN- verbindingen. Voor het werken vanaf locaties buiten de bedrijven/kantoren gaat er een portaal  worden aangeboden op basis van het http-protocol.

Voor het opzetten van een LAN-to-LAN-VPN is er op de locatie van de klant het een en ander van belang:

- Welk type router is er aanwezig?

- Voldoet deze aan de beveiligingseisen die GMT stelt aan het type router?

- Wat voor internetverbinding is er aanwezig en voldoet ook deze aan de eisen van GMT?

Dit zijn een aantal belangrijke aspecten. Door het optimaliseren van deze punten kan GMT betere service verlenen aan de klant. Om de bovenstaande punten te inventariseren is er een Klant Site Survey-document opgesteld.

Zie bijlage 13 – Klant Site Survey

### 6.0.1 Optie 1: VPN SSL Tunnel (LAN-to-LAN)

### 6.0.2 	Optie 2: remote werken via het Web

De tweede optie die beschikbaar wordt gesteld is het remote werken via het web. Deze optie zal via een web-URL een portal aan gaan bieden met daarop gepubliceerde applicaties en een verbinding naar de terminal servers.

De methode wordt al een lange tijd aangeboden in het softwarepakket van Citrix. Alleen is het nadeel van Citrix dat de implementatiekosten torenhoog zijn en vaak dus ook onbetaalbaar voor de kleinere bedrijven. De implementatie kost al snel € 100,- per gebruiker meer.

Met de komst van Microsoft Windows 2008 R2 heeft ook Microsoft nu een mogelijkheid aan het OS toegevoegd om de terminal-serververbindingen aan te bieden via een web-portal. Dit betekent dat de klant vanaf elke locatie ter wereld een verbinding op kan zetten met de terminal servers, mits er een internetverbinding aanwezig is.

#### 6.0.2.1 	Hoe werkt het?

De werking van een Microsoft-portal is als volgt:

- De klant opent een web browser;

- de klant gaat via de web browser naar het webadres dat verwijst naar de hostingomgeving;

- en krijgt het volgende scherm te zien:

- De klant klikt op het icoon van de terminal server-omgeving;

- de klant logt in;

- de klant kan werken.

#### 6.0.2.2	Wat is er voor nodig?

Om gebruik te kunnen gaan maken van deze manier van werken, zullen er een aantal kleine configuratieaanpassingen gemaakt moeten worden. Deze aanpassingen zijn weinig werk maar leveren daarentegen een geweldige bereikbaarheid aan de hostingomgeving.

De volgende zaken moeten worden gerealiseerd:

- IIS 7.0-installatie op één van de terminal servers.

- Er moet een certificaat worden aangevraagd bij bijvoorbeeld RappidSSL om een beveiligde http-verbinding te kunnen realiseren tussen de gebruikersbrowser en de hostingomgeving.

Met deze kleine aanpassingen wordt de portal gerealiseerd. Ook kan deze portal worden omgebouwd naar eigen zin.

## 6.2 	Uitwerking van de veiligheid en beveiliging binnen de hostingomgeving

Als het gaat om beveiliging en veiligheid dan zullen we dit niet alleen toe moeten passen aan de buitenkant van de hostingomgeving. Ook aan de binnenzijde van de omgeving zullen een aantal maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat er schade aangericht wordt of dat er misbruik gemaakt wordt van bepaalde aspecten.

Belangrijke punten:

- Virusscanner.

- Updates.

- Encryptie/dataversleuteling.

### 6.2.1 	Virusscanner

GMT is sinds een korte tijd in het bezit van Mcafee Epolicy 4.5. Dit is een antiviruspakket met een beheerapplicatie om het netwerk en de machines te kunnen monitoren en beheren. Bijvoorbeeld: staat van update, geïnfecteerde machines, nieuwste updates distribueren naar de machines of het aanmaken van scan en update policy’s waar machines en server zich aan moeten houden.

### 6.2.2 	Updates en patches

Om de hostingomgeving te kunnen voorzien van alle belangrijke patches en updates, wordt op de back-up server het updatepakket van Microsoft geïnstalleerd, wel bekend als “Windows Server Update Services” (WSUS). Dit pakket heeft ook een managementconsole waarin alle servers aangemeld worden. De WSUS-services zullen dan detecteren welk OS van Microsoft er op de server staat. Vervolgens zullen de juiste updates en patches worden gedownload en gedistribueerd naar de juiste server.

### 6.2.3	Encryptie/dataversleuteling

Voor het versleutelen van de data gaat er gebruikgemaakt worden van de nieuwste versie van Microsoft EFS (Encrypting File System). Met dit softwarepakket, dat standaard in Windows 2008 zit, kunnen alle data die op een machine staan voorzien worden van een encryptie.

# 7 	Onderzoeksresultaten en keuze voor type datamanagement

Basisvereisten voor het datamanagement van de hostingomgeving en het beheer van data zijn beschikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid. In dit hoofdstuk zal er antwoord worden gegeven op de wijze waarop het datamanagement ingevuld zal gaan worden.

## 7.1 	Wat wordt er opgeslagen?

Als onderdeel van het datamanagementplan zal bepaald moeten worden wat er zoal opgeslagen gaat worden.Als we de data opsommen, komen we tot de volgende informatie/data die mogen worden opgeslagen.

| Wat voor data? | Type data |
| --- | --- |
| E-mail | Communicatie, conversation, contacts, agenda |
| Gebruikersdata | Documenten, folders, sjablonen, spreadsheets |
| Bedrijfsdata | Documenten, folders, sjablonen, spreadsheets |
| Databases | Verzameling van gegevens |
| Profiles | Technische data |

## 7.2	Hoe wordt het opgeslagen?

Door het opzetten van een duidelijke folderstructuur zullen de rechten ook goed toegekend kunnen worden. Binnen scriptlogic zal bepaald gaan worden wie waartoe toegang heeft.

De folderstructuur zal er als volgt uit gaan zien:

Alle klanten krijgen een eigen folder, met daarin een drietal folders waarmee de klantomgeving qua data wordt gevuld. Bijvoorbeeld Klant - A:

| Folder | Functie |
| --- | --- |
| Bedrijfsdata | Documenten, folders, sjablonen, spreadsheets |
| Users Data | Documenten, folders, sjablonen, spreadsheets |
| Terminal Server Data | Profielen, gepersonaliseerde startmenu’s en desktops |

## 7.3 	Waar wordt het opgeslagen?

Het SAN is voorzien van tweemaal 4 TeraByte aan opslag- capaciteit. Deze capaciteit wordt in 3 volumes opgedeeld:

| Volume | Doel |
| --- | --- |
| 1,5 TB – SAN Volume 1 | Virtuele Disks t.b.v. VM’S |  |
| 1,5 TB – SAN Volume 1 | Virtuele Disks t.b.v. VM’S |  |
| 1,0 TB – SAN SQLVOL 1 | High Preformace Volume t.b.v. SQL |

De virtuele machines zullen disk space voor de virtuele disks reserveren op het SAN voor het OS of de data disks.

De data zoals weergegeven in paragraaf 10.1 worden volgens onderstaand schema opgeslagen:

| Wat voor data? | Server / Volume |
| --- | --- |
| E-mail | GMTHOEX01 / DATA Volume |
| Gebruikersdata | GMTHODC02 / DATA Volume |
| Bedrijfsdata | GMTHODC02 / DATA Volume |
| Databases | GMTHODC02 / DATA Volume |
| Profiles | GMTHODC02 / DATA Volume |

## 7.4 	Wie heeft waar toegang en hoe wordt dit geregeld?

## 7.5 	Back-up- en restoreoplossing en procedures, dit per contractvorm

Voor de backup en restore procedure heeft GMT een document opgesteld. Dit is terug te vinden in b de bijlage. Bijlage 14 - Arcserve D2D BackupRestore Procedure

## 7.6 	Korte beschrijving van de toekomstige acties ten aanzien van archivering van data

Op het moment dat er gevraagd gaat worden om data te gaan archiveren, zal er gebruikgemaakt gaan worden van een softwarepakket dat hiertoe in staat is. Hiervoor zal een apart onderzoek komen. Dit is besloten naar aanleiding van het overleg met de heer Oosterhof op 16 juli 2010.

Er zal gekeken worden naar een pakket op het moment dat hiernaar gevraagd wordt of als de behoefte hieraan toeneemt. Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van software erg hard gaan, zal mede daarom pas op een later tijdstip het onderzoek worden uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat met ernstig verouderde software gewerkt gaat worden.

# 8	Onderzoeksresultaten contractvormen voor de hosting

## 8.1 	Financiële opbouw van de contractvormen - Colocatie

Voordat er enige contractvormen en prijsbepalingen gemaakt konden worden, heb ik twee interviews / overleggen gehad met de salesmanager de heer P. Hoekzema en de opdrachtgever de heer H. Oosterhof.

Aan de hand van dit overleg voor de Colocatie hebben we de volgende aspecten vastgesteld:

| Item | Indicator |
| --- | --- |
| Afschrijvingsperiode | Gesteld op 36 maanden i.v.m. hardwareleeftijd |
| Winstmarge | Gesteld op 35% |
| Extra opties winstmarge | 12% |

Voor de interviewverslagen zie bijlage:
Bijlage 9 -Interview Contractvormen Projectmanager
Bijlage 10 -Interview Contractvormen Salesmanager

### 8.1.1 	Kosten voor GMT en afnemer - Colocatie

Om de kosten voor de afnemer te bepalen zijn er een aantal zaken van belang.

Allereerst zal bepaald moeten wat de afschrijving is zonder back-up.

Als we kijken naar de stroomvoorziening in de racks, dan is dit 20Amp op A- en B-feed. Dit betekent kortweg max. 40 servers per rack.

Als we vervolgens de € 1.284,58 delen door 40, komt daar als maandbedrag uit € 32,11.

Hierover wordt een afgesproken winstmarge van 12% aangehouden:  1,35 * € 32,11 = € 43,35.

Voor dit bedrag heeft klant het volgende:

- 1 à 2u rack space.

- 2x 1GB uplink in de LAN-switch.

- 1,0 Amp.

Dit betekent dat de klant voor alleen het plaatsen van één server € 43,35 per maand kwijt is.

Om de klant ook de optie met een back-up te kunnen bieden, hebben we ervoor  gekozen om de kosten van de back-upoplossing terug te rekenen naar XX cent per Gigabyte. Dit kwam uit op € 0,66 per GB.

100 GB is in dit geval € 66,00.

Afgesproken winstmarge extra te verkrijgen opties van 12% aangehouden 1,12 * € 66,00 = € 73,92

Afgesproken winstmarge op vaste producten van 35% aangehouden 	1,35 * € 32,11 = € 43,35

Totaal zal het maandbedrag voor een server incl. back-up komen op 	€ 73,92 + € 43,35 = € 117,27

Voor dit bedrag heeft klant het volgende:

- 1 à 2u rack space.

- 2x 1GB uplink in de LAN-switch.

- 2x 1GB uplink in de back-up switch.

- 1,0 Amp.

- 100 GB back-up storage (dit mag verdeeld worden over meerdere servers).

### 8.1.2 	Kosten voor de afnemer – Colocatie-pakketten en extra opties

## 8.2 	Financiële opbouw van de contractvormen - outsourcing

Voordat er enige contractvormen en prijsbepalingen gemaakt konden worden, heb ik twee interviews / overleggen gehad met de salesmanager de heer P. Hoekzema en de opdrachtgever de heer H. Oosterhof.

Aan de hand van dit overleg voor de outsourcing hebben we de volgende aspecten vastgesteld:

| Item | Indicator |
| --- | --- |
| Afschrijvingsperiode | Gesteld op 36 maanden i.v.m. hardwareleeftijd |
| Winstmarge | Gesteld op 25% |
| Extra optie winstmarge | 12% |

### 8.2.1 Kosten voor GMT en afnemer - outsourcing

Om de uiteindelijke kosten voor de afnemer in beeld te kunnen brengen, zullen we nogmaals de totale afschrijving erbij pakken. Dit is al teruggerekend naar een maandbedrag.

Deze berekening is op basis van een vol bezette hosting van 100 gebruikers en 36 maanden afschrijving

Als we alle kosten bij elkaar zetten, komen we uit op het volgende:

- We gaan uit van de 100 users die maximaal tegelijk kunnen werken in deze opstelling zonder bijschaling.

- Het totaal af te schrijven bedrag per maand bedraagt op € 3.535,92.

- Het totaalbedrag voor Microsoft CALS voor Exchange en Office/Windows is € 98,99. Omgezet in een afschrijving van 36 maanden is dat € 2,75 per maand.

De berekening is nu als volgt: (€ 3.535,92/100) + € 2,75 = € 38,11 per maand. Dit is het bedrag voor GMT aan maandelijkse kosten voor de hosting per gebruiker.

### 8.2.2 Kosten voor de afnemer – outsourcingpakketten en extra opties

## 8.3 	Hoe verhoudt de fysieke opzet van de oplossing zich tegenover de aangeboden SLA’s?

## Er is een nieuwe SLA opgezet voor de hosting in overleg met de Project Manager.

Om de SLA in te zien, zie Bijlage 11 - SLA GMT Hosting 2010.

## 8.4 	Wat zijn de juridische aspecten?

De juridische aspecten zijn al eerder gedefinieerd door GMT Services. Om de juridische aspecten in te zien, zie Bijlage 12 - Juridische aspecten ten aanzien van de contracten.

## 8.5 	Wat zijn de ontbindende voorwaarden?

(zie H6.5 Paragraaf 9) van Bijlage 12 - Juridische aspecten ten aanzien van de contracten

9.1		In geval van overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte stellen.

9.2		Indien de opschorting meer dan zes maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste zes maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn.

9.3		Mocht de gebruiker een van zijn verplichtingen jegens GMT Services b.v. niet nakomen, hetzij surcéance van betaling aanvragen hetzij in staat van faillissement geraken, dan heeft GMT Services b.v. het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en/of deze geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.

## 11.6 	Looptijden van de contracten

De contracten zijn na overleg met de heer Oosterhof gesteld op de volgende termijnen:

- De Colocatie zal een contractduur hebben van 24 maanden (1 jaar).

- De outsourcingcontracten zullen een duur van 36 maanden krijgen (3 jaar). Dit in verband met de afschrijving van de hardware en software.

De looptijden van deze contracten zijn bepaald door de opdrachtgever, de heer  H. Oosterhof.

# 9 	Overzicht van hosted-/hostingproducten

## 9 .1 	Wat zijn de standaardconfiguraties?

Nu de blauwdrukken en de financiële aspecten aan bod zijn gekomen, is er een vrij duidelijk beeld gevormd van de twee hostingvarianten Colocatie en outsourcing.

In dit hoofdstuk zullen de standaardconfiguraties en de eventueel extra te verkrijgen opties nog een keer getoond worden.

### 9.1.1 Standaardconfiguratie Colocatie

De standaardconfiguraties bij deze hostingvariant zijn vrij summier. Dit wil niet zeggen dat dit product weinig waarde heeft. Colocatie is een simpel product, maar zeer effectief.

De standaardconfiguratie ziet er als volgt uit:

De hostingvariant “Colocatie” is het hostingmodel voor het afnemen van alleen een rack of een aantal u en daarbij een internetvoorziening. Ook kan hier eventueel een back-upvoorziening bij worden opgenomen in het contract. Verder zal deze contractvorm geen beheer/onderhoud omvatten aan de door de klant geplaatste systemen. De klant doet dit zelf.

Het standaardpakket heeft dan ook volgende opties aan boord.

|  |  | Pakket 1 – Colocation zonder back-upoplossing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inhoud pakket: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 à 2u rack space. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2x 1GB uplink in de LAN-switch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 Amp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eigen afsluitbaar serverrack. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rack staat in een gekoelde ruimte van constant 25 graden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.1.2 Extra te verkrijgen opties Colocatie

Eén van de extra te verkrijgen opties is back-up van het netwerk dat de klant geplaatst heeft op de colocatie. De klant kan een back-uppakket aanschaffen in plaats van het standaardpakket. Dit pakket is voorzien van de volgende opties:

|  | Pakket 2 - Colocation met back-upoplossing |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inhoud pakket: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 à 2u rack space. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2x 1GB uplink in de LAN-switch. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2x 1GB uplink in de back-up switch. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 Amp. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 GB back-up storage (dit mag verdeeld worden over meerdere servers). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eigen afsluitbaar server rack. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rack staat in een gekoelde ruimte van constant 25 graden. |  |  |  |  |  |  |  |

De klant heeft nu 100 GB aan back-upruimte gekocht. Dit mag gebruikt worden voor meedere servers tegelijk, met een maximum van 4 servers. Zodra de ruimte op is, kan de klant extra ruimte bij- kopen.

De overige extra te verkrijgen opties zijn de volgende:

|  | Extra opties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 GB extra opslag voor back-up. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 AMP extra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klant Support tarief A - Back-up restore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klant Support tarief B - Plaatsen extra servers. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.1.3 Standaardconfiguratie outsourcing “Automatisering on Demand”

De hostingvariant “outsourcing” is het hostingmodel voor het afnemen van een complete werkomgeving voor bedrijven. Deze bedrijven krijgen een omgeving die standaard is voorzien van de volgende opties:

- Windows 2008 Terminals serveromgeving.

- Mail Exchange door middle van Microsoft Exchange 2010.

- Microsoft office 2010.

- Opslag voor persoonlijke documenten.

- Algemene opslag voor bedrijfsbestanden en informatie.

- Internettoegang.

- Volledige back-up van de bedrijfsomgeving.

- Een omgeving met up-timegarantie van 99,9% door middel van redundantie en proactief beheer en monitoring.

- Beveiliging van verbinding en systemen door middel van virusscanners en firewall.

De omgeving is bedoeld om het zogeheten Automatisering on Demand-model van GMT te versterken. De omgeving is zodanig opgezet dat er binnen een paar uur een klant toegevoegd kan worden en al gebruik kan gaan maken van de basisfaciliteiten van de omgeving.

10 	Oplevering van de gedetailleerde blauwdrukken

# 11	Operationeel

Zoals beschreven in het PID en de op te leveren producten is er een testomgeving opgezet. De omgeving is goed bevonden en omgebouwd tot live omgeving. Deze is al deels in gebruik genomen door een aantal klanten. De omgeving is een kleinschalige versie van de plannen zoals deze omschreven zijn in dit voorstel.

# 12 		Conclusie

Doormiddel van het implementeren van dit plan kan GMT Services inspelen op wensen en eisen van klanten en prospects. Door te kiezen voor een financieel laagdrempelig model is de slagingskans van deze nieuwe diensten hoog te noemen. Uit klant ervaringen heeft GMT gemerkt dat de vraag naar deze dienst het laatste jaar erg is toegenomen.

Klanten krijgen een flexibele oplossing die veilig en stabiel is en zich door middel van deze diensten weer volledig kunnen richten op het primaire proces van het bedrijf.

De investeringen die gedaan zullen moeten worden om dit te realiseren ziet er als volgt uit.

Eenmalig:

| Wat | Investering |
| --- | --- |
| Colocatie | € 10.372,22 |
| Outsourcing “Autmotisering On Demand” | € 65.013,20 |
| Totaal | € 75.385,42 |

Maandelijks:

| Wat | Investering |
| --- | --- |
| Colocatie | € 1250 |
| Outsourcing “Autmotisering On Demand” | € 1187,50 |
|  | € 2437,50 |

Door het verwezenlijken van dit voorstel is het voor GMT Services een uitgelezen kans om blijvend met de laatste en nieuwe technologieën te kunnen werken.

GMT zal met dit model  nieuwe klanten aantrekken en huidige klanten kunnen voorzien in toekomstige eisen en wensen.

Zowel voor GMT als voor mede voor de klant een Win - Win Situatie.

## 12.1 	Aanbevelingen

Om het voorstel te realiseren zijn er nog een aantal zaken aan te bevelen tijdens de realisatie van het compleet nieuwe hosting concept.

Iets wat niet is meegenomen in de scriptie is de marketing acties, In overleg met de stuurgroep is besloten om dit geen onderdeel van de scriptie te laten zijn. Maar wel in de aanbevelingen op te nemen als project dat nog moet opgezet worden na de realisatie.

Ook zal er een gedegen implementatie plan geschreven moeten worden. Het zal veel hardware en software besteld moeten worden. En er is kennis en mankracht nodig om dit project te realiseren. Om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen word een degelijk implementatieplan aangeraden. Ook dit was in overleg met de stuurgroep geen onderdeel van de scriptie.

# 13 	Bronvermeldingen

- 3bees, SNE, www.3bees.nl

- Benefits of Fiber chanel (FC) SAN; Mike McNamara, Network Appliance; Network Appliance; netapp  White Paper; www.netapp.com

- Forum SAN/NAS/ISCSI/VMFS; www.vmug.nl

- Hardware Fabrikant EMC; www.emc.com

- Hardware Fabrikant Equalogic; http://www.equallogic.com

- It- en Bedrijfscontinuiteit; Bill Hammond; Gids voor Disaster Recovery http://www.systemimagazine.nl/html/archief/2007/okt/2371.html

- NAS, DAS or SAN? - Choosing the Right Storage Technology for Your Organization, Duran Alabi, Xtore, http://www.storagesearch.com/ 9-9-08

- Online training SAN en NAS; www.hp.com

- Opslag en archivering, ICqT Consultancy, http://www.icqt.eu/, 9-9-08

- Sanscreen Overview demo www.onaro.com 12-11-08

- Storage sizing for VMware Deployments; Netapp Whiteaper Library

- Working together / for the future of storage; www.nas-san.com

- http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13254_div/13254_div.pdf

- http://www.pcactive.nl/hardware/20759-verschil-tussen-nas-en-san.html

- http://www.dealerinfo.nl/2001/102/tdg.htm

- http://searchstorage.techtarget.com/expert/KnowledgebaseAnswer/0,289625,sid5_gci1001571,00.html

Figuurbronnen

*1. San vs Nas, www.wikipedia.com, 12-11-08
*2. 2008 NetApp SNE, Casper van Vliet, CDG Technical Update Event, 7-10-08

# 14	Verklarende afkortingenlijst

Deze lijst is meegegeven omdat het verslag voorzien is van een aantal afkortingen. Dit zijn afkortingen die in de ICT zo geheten vak termen zijn maar daar in tegen niet te begrijpen zijn voor personen die hier nooit meegewerkt hebben.

| Afkorting | Benaming |
| --- | --- |
| AOE | Ata Over Ethernet |
| CIFS | Common Internet File System |
| DAS | Direct Attached Storage |
| DSL | Digitale Subscriber Line |
| FC | Fiber Channel |
| ISCSI | Internet Small Computer System Interface |
| LUN | Logical Unit Number |
| NAS | Network Attached Storage |
| NFS | Network File System |
| SAN | Storage Area Network |
| SMB | Server Message Block System |
| VMFS | Virtual Machine File System |